Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 33. sjednici održanoj dana, 25. travnja 2016. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2015. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2015. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 200.000,00 | 267.451,83 | 133,7 |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 11.196,14 | 93,3 |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 49.400,00 | 109,7 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 12.812,50 | 64,0 |
| Naknada za zadr. nezako. izgr. zgrade u prostoru | 130.000,00 | 119.516,61 | 91,9 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 463,63 | 46,3 |
| Naknada za koncesije | 10.000,00 | 2.648,41 | 26,48 |
| Ostale pomoći | 1.202.130,00 | 1.098.886,47 | 91,41 |
| Prihod od prodaje nef. imovine | 20.000,00 | 28.160,70 | 140,8 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.641.130,00 | 1.590.536,29 | 97,51 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodovod-Osijek, za izgradnju kanalizacije | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| HEP - plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Subvencija priključaka na sustav odvodnje | 10.000,00 | 3.578,55 | 35,7 |
| Izgradnja nogostupa - nogostup u središtu Antunovca | 15.000,00 | 13.150,61 | 99,5 |
| Izgradnja javne rasvjete - Rekonstrukcija javne rasvjete u Antunovcu | 1.003.130,00 | 981.342,50 | 97,8 |
| Izgradnja groblja - tamponska mješavina i prijevoz kamena | 5.000,00 | 3.563,03 | 71,2 |
| Oprema – javne površine, groblja - Samohodna kosilica MA.TRA 3004 WD, kosilica prednja - malčer, kosilica traktorska HF 2622, puhač BG 86, Kompresor uljni, inox klupe i stalak za bicikle | 350.000,00 | 347.133,31 | 99,1 |
| Kupovina zemljišta - kupovina k.č.br. 538/1 | 211.000,00 | 210.001,99 | 99,5 |
| Autobusno ugibalište | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Izgradnja na javnim površinama Ograda za igralište za djecu s posebnim potrebama | 32.000,00 | 31.766,30 | 99,2 |
| UKUPNO RASHODI | 1.631.130,00 | 1.590.536,29 | 97,51 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/16-01/01

URBROJ. 2158/02-01-16-27

U Antunovcu, 25. travnja 2016. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević