Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Antunovac („Službeni glasnik Općine Antunovac“ broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 22. sjednici održanoj dana, 28. travnja 2015. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2014. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| KONTO | PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 653 | Komunalna naknada | 360.000,00 | 385.421,32 | 107,1 |
| 652 | Godišnja grobna naknada | 80.000,00 | 79.548,47 | 99,4 |
|  | Proračun – prihodi opće namjene | 230.000,00 | 155.636,97 | 67,7 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 670.000,00 | 620.606,76 | 92,6 |

| KONTO | RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322310 | Rashodi za javnu rasvjetu - utrošak el. energije za javnu rasvjetu | 254.000,00 | 246.382,39 | 97,0 |
| 323290 | Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete - popravak svjetiljki javne rasvjete, - postavljanje dekorativne rasvjete za blagdane | 62.000,00 | 61.522,50 | 99,2 |
| 323290 323990 | Sanacije deponija - guranje, utovar i odvoz smeća | 31.000,00 | 30.747,50 | 99,2 |
| 322340, 3224, 3232, 3235, 3234 | Održavanje javnih površina i dječjih igrališta - potrošni materijal za košenje javnih površina, gorivo i servisi, - nabava i sadnja ukrasnog bilja i drveća, - usluge košenja trave mlatilicom | 222.000,00 | 194.858,76 | 87,8 |
| 3224, 3225, 3232, 3237 | Održavanje groblja - sitan inventar (izrada natpisnih ploča, kolica, i drugo), - utovar i odvoz smeća sa mjesnih groblja, - potrošni materijal i gorivo za održavanje groblja. | 20.000,00 | 17.370,61 | 86,9 |
| 323290 | Odvodnja atmosferskih voda-otvoreni kanali - izmuljivanje kanala, - vađenje cijevnog propusta. | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,0 |
| 323290 | Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - zimsko održavanje ner. cesta, - prometni znakovi | 56.000,00 | 49.763,75 | 88,9 |
| 323 | Gospodarska zona održavanje - Horizontalno prometna signalizacija | 15.000,00 | 12.961,25 | 86,4 |
|  | UKUPNO RASHODI | 670.000,00 | 620.606,76 | 92,60 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objavit u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/15-01/01

URBROJ: 2158/02-01-15-25

U Antunovcu, 28. travnja 2015. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević