Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2017. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 200.000,00 | 124.757,95 | 62,38 |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 10.280,82 | 85,67 |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 46.900,00 | 104,22 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 11.472,50 | 57,36 |
| Naknada za zadr. nezako. izgr. zgrade u prostoru | 30.000,00 | 25.632,46 | 85,44 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 285,75 | 28,57 |
| Naknada za koncesije | 20.000,00 | 26.062,70 | 130,31 |
| Ostale pomoći | 879.907,50 | 690.730,04 | 78,50 |
| Prihod od prodaje nef. imovine | 136.000,00 | 127.699,68 | 93,90 |
| Pomoći EU | 889.142,50 | 0,00 | 0,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 1.468.050,00 | 421.741,19 | 28,73 |
| Pomoći EU za gospodarsku zonu | 800.000,00 | 0,00 |  |
| Vlastiti prihodi | 8.000,00 | 2.099,31 | 26,24 |
| UKUPNO PRIHODI | 4.510.100,00 | 1.487.662,40 | 32,98 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| HEP - plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vodovod - kanalizacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vodovod - vodoopskrba | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Subvencije priključaka na sustav odvodnje | 13.000,00 | 10.883,08 | 83,72 |
| Izgradnja nogostupa | 325.000,00 | 324.819,88 | 99,94 |
| Pješački prijelazi | 10.000,00 | 2.262,38 | 22,62 |
| Izgradnja javne rasvjete | 890.000,00 | 854.890,50 | 93,05 |
| Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac | 20.000,00 | 9.951,53 | 49,76 |
| Oprema – javne površine | 100.000,00 | 71.347,11 | 71,35 |
| Oprema – groblja | 10.000,00 | 3.540,85 | 35,41 |
| Izgradnja na javnih površina | 90.000,00 | 80.775,00 | 89,75 |
| Gradnja u prometnica u zoni | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja nerazvrstane ceste Crkvena ul. | 2.122.100,00 | 25.157,69 | 1,18 |
| Autobusno ugibalište | 105.000,00 | 104.034,38 | 99,08 |
| UKUPNO RASHODI | 4.510.100,00 | 1.487.662,40 | 32,98 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/18-01/01

URBROJ: 2158/02-01-18-27

U Antunovcu, 29. svibnja 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević