Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 15. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2018. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2017. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor financiranja.

- OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvodnja atmosferskih voda | 40.000,00 | 38.722,50 | 96,81 |
| Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 30.000,00 | 28.500,00 | 95,00 |
| Održavanje javnih površina | 298.000,00 | 285.661,29 | 95,86 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 257.955,32 | 85,99 |
| Održavanje groblja | 47.000,00 | 37.125,09 | 78,99 |
| Javna rasvjeta | 256.000,00 | 240.358,70 | 93,89 |
| UKUPNO RASHODI | 971.000,00 | 888.322,90 | 91,49 |

- Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

1. strojno izmuljivanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u ulicama Držanička (do Ulice Franje Tuđmana), u dužini od 200 metara, Duga, u dužini od 300 m, T. Ujevića u dužini od 150 m, Školska u dužini od 300 m_____________________________           13.750,00

2. ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira, Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac  			     	                                       _          0,00

3. Zacijevljenje kanala  					             		      24.972,50

ukupno kuna					 		    	                  38.722,50

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Radovi predviđeni planom i programom na održavanju čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina izvršeni su u cijelosti::

1. čišćenje otpada sa javnih površina	 i saniranje divljih odlagališta	                        24.375,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				              4.125,00

3. čišćenje snijega i leda s javnih površina		                     	                                0,00

ukupno kuna								            28.500,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina  u središtima oba naselja, autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

2. Čišćenje javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

3. Saniranje deponije građevinskog otpada Jamača ugovorni izvođać vršit će pet puta godišnje.

4. Čišćenje snijega i leda vršit će se po potrebi.

- Održavanje javnih površina

Članak 5.

Radovi predviđeni planom i programom na održavanju javnih zelenih površina izvršeni su u cijelosti:

1. održavanje javnih zelenih površina				       		          227.703,86

2. održavanje pješačkih staza							              5.000,00

3. održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta				              5.000,00

4. održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima	                          5.000,00

5. sađenje i održavanje cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama		            20.000,00

6. sađenje i održavanje javnog zelenila				                        22.957,43

ukupno kuna								          285.661,29

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina: pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za košenje, redovno košenje trave dva puta mjesečno u periodu travanj-listopad. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 25 ha javnih površina.

2. Održavanje pješačkih staza: popravak pješačkih staza u Gospodarskoj zoni Antunovac.

3. Održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta: redovni popravci igrala na dječjim igralištima.

4. Održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima i Kipa Gospe: redovno čiščenje i pranje spomen obilježja i spomenika pet puta godišnje. Redovno uređenje zelenila i cvjetnjaka u okolišu.

5. Sađenje i održavanje cvjetnih gredica: obrezivanje i zaštita sadnica ruže u zimskom periodu, sađenje cvjetnih gredica u središtima naselja, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere, zalijevanje i prihrana tijekom cijele godine

6. Sađenje i održavnje javnog zelenila: zamjena osušenih sadnica novim sadnicama, obrezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u središtu naselja Ivanovac, obrezivanje stabala Thuja Globosa u središtu naselja Antunovac te obrezivanje ili uklanjanje bolesnih i dotrajalih stabala.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 6.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,11 kilometara nerazvrstanih cesta. Radovi predviđeni planom i programom na održavanju nerazvrstanih cesta izvršeni su u cijelosti:

1. redovno održavanje						                 	           168.292,82

2. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova				               2.000,00

3. horizontalna signalizacija							               4.031,25

4. Dokumentacija promente signalizacije                                                                    18.750,00

5. zimsko održavanje								             64.881,25

ukupno kuna								           257.955,32

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

- 1. Redovno održavanje: Središte Antunovac iznivelirati šahtove atmosferske odvodnje te izvršiti asfaltiranje, u ulicama Kralja Zvonimira, Petra Svačića, N. Š. Zrinskog, Hrvatske Republike, Mirna, Tina Ujevića, Kolodvorska cijelom dužinom urediti kamenu bankinu na način da se izvadi postojeći materijal u dubini  0,2 m i širine 0,4 m i te zamjeni sa kamenim agregatom i izvrši sabijanje,  popravak ulegnuća na asfaltnom plaštu Josipin Dvor i Kolodvorska, popravak udarnih rupa na asfaltnom plaštu, prema utvrđenom stanju u odnosu na proteklo razdoblje od zadnje sanacije u svim ulicama, struganje cestovnih bankina uz nerazvrstanu cestu od Mjesnog groblja Ivanovac do ulice Mala, u ulici Hrvatskih branitelja, u ulici N. Š. Zrinskog, u Ulici Hrvatske Republike, Dr. Franje Tuđmana, Crkvenoj i Držaničkoj.

2. Dobava i postava (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te zamjena prema potrebi.

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza u ulicama Petra Svačića, Mirna i Kralja Zvonimira.

5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 17,11 km prema potrebama i na osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Radovi predviđeni planom i programom na održavanju groblja obuhvaćaju redovno održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeni su u cijelosti:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		               3.000,00

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva			             25.937,59

3. usluga održavanja groblja							               8.187,50

ukupno kuna								             37.125,09

- Javna rasvjeta

Članak 8.

Radovi  i opskrba eklektričnom energijom predviđeni planom i programom na održavanju javna rasvjete izvršeni su u cijelosti:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                          167.003,59

2. održavanje javne rasvjete							            60.192,61

3. postavljanje dekorativne rasvjete za Božićne i Novogodišnje praznike                 13.162,50

ukupno kuna							                      240.358,70

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 300.000,00 kWh godišnje.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao bi se osam puta godišnje a obuhvaćao bi zamjenu i popravak neispravnih rasvjetnih tijela i ažuriranje režima rada svjetiljki.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete: obuhvaća postavljanje 80 dekorativnih elemenata na stupove javne rasvjete i ukrašavanje smreka u središtima naselja.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 9.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 460.000,00 | 458.738,02 | 99,73 |
| Godišnja grobna naknada | 85.000,00 | 86.132,41 | 101,33 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine- poljoprivreda | 180.000,00 | 168.292,82 | 93,50 |
| Ostale pomoći | 246.000,00 | 175.159,65 | 71,20 |
| UKUPNO PRIHODI | 971.000,00 | 888.322,90 | 91,49 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 9. ovog Programa..

Članak 11.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/18-01/01

URBROJ: 2158/02-01-18-28

U Antunovcu, 29. svibnja 2018. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević