Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Antunovac dana, 4. travnja 2017. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2016. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor financiranja.

- OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvodnja atmosferskih voda | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 25.000,00 | 20.625,00 | 82,50 |
| Održavanje javnih površina | 218.000,00 | 198.680,32 | 91,14 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 370.000,00 | 328.985,20 | 88,91 |
| Održavanje groblja | 18.000,00 | 18.845,93 | 104,70 |
| Javna rasvjeta | 236.000,00 | 238.325,55 | 100,99 |
| UKUPNO RASHODI | 932.000,00 | 805.462,00 | 86,42 |

- Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

1. strojno izmuljivanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u ulici Čepinska (strana neparnih kućnih brojeva), u dužini od 450 metara,                                           0,00

2. ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića. Kralja Zvonimira, Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac,  							   0,00

3. Zacijevljenje kanala  					             		   0,00

ukupno kuna					 			   0,00

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Radovi predviđeni planom i programom na održavanju čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina izvršeni su u cijelosti::

1. čišćenje otpada sa javnih površina	 i saniranje divljih odlagališta	                        12.625,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				              3.000,00

3. čišćenje snijega i leda s javnih površina		                     	                          5.000,00

ukupno kuna								            20.625,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina  u središtima oba naselja, autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

2. Čišćenje javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

3. Saniranje deponije građevinskog otpada Jamača ugovorni izvođać vršit će pet puta godišnje.

4. Čišćenje snijega i leda vršit će se po potrebi.

- Održavanje javnih površina

Članak 5.

Radovi predviđeni planom i programom na održavanju javnih zelenih površina izvršeni su u cijelosti:

1. održavanje javnih zelenih površina				       		          154.612,73

2. održavanje pješačkih staza							              5.000,00

3. održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta				              5.000,00

4. održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima	                          5.000,00

5. sađenje i održavanje cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama		            20.000,00

6. sađenje i održavanje javnog zelenila				                          9.067,59

ukupno kuna								          198.680,32

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina: pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za košenje, redovno košenje trave dva puta mjesečno u perodu travanj-listopad. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 25 ha javnih površina.

2. Održavanje pješačkih staza: popravak pješačkih staza u naselju Antunovac u ulici Ante Starčevića ispred k.č.br. 132.

3. Održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta: redovni popravci igrala na dječjim igralištima.

4. Održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima i Kipa Gospe: redovno čiščenje i pranje spomen obilježja i spomenika pet puta godišnje. Redovno uređenje zelenila i cvjetnjaka u okolišu.

5. Sađenje i održavanje cvjetnih gredica: obrezivanje i zaštita sadnica ruže u zimskom periodu, sađenje cvjetnih gredica u središtima naselja, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere, zalijevanje i prihrana tijekom cijele godine

6. Sađenje i održavnje javnog zelenila: zamjena osušenih sadnica novim sadnicama, obrezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u središtu naselja Ivanovac, obrezivanje stabala Thuja Globosa u središtu naselja Antunovac.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 6.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,11 kilometara nerazvrstanih cesta. Radovi predviđeni planom i programom na održavanju nerazvrstanih cesta izvršeni su u cijelosti:

1. redovno održavanje						                 	           281.585,20

2. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova				               2.000,00

3. horizontalna signalizacija							               4.200,00

4. zimsko održavanje								             41.200,00

ukupno kuna								           328.985,20

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

- 1. Redovno održavanje: popravak ulegnuća na asfaltnom plaštu (kanalizacijski vod) u ulicama Mirna, Kralja Zvonimira, Josipin Dvor i Kolodvorska, popravak udarnih rupa na asfaltnom plaštu u ulici Crkvena, struganje cestovnih bankina uz nerazvrstanu cestu od Mjesnog groblja Ivanovac do ulice Mala, u ulici Hrvatskih branitelja, u ulici N. Š. Zrinskog, u Ulici Hrvatske Republike, Dr. Franje Tuđmana, Crkvenoj i Držaničkoj.

2. Dobava i postava (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te zamjena prema potrebi.

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza u ulicama Petra Svačića, Mirna i Kralja Zvonimira.

4. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 17,11 km prema potrebama i na osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Radovi predviđeni planom i programom na održavanju groblja obuhvaćaju redovno održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeni su u cijelosti:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		              4.000,00

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva			              8.845,93

3. usluga održavanja groblja							              6.000,00

ukupno kuna								            18.845,93

- Javna rasvjeta

Članak 8.

Radovi  i opskrba eklektričnom energijom predviđeni planom i programom na održavanju javna rasvjete izvršeni su u cijelosti:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                         170.174,29

2. održavanje javne rasvjete							            48.151,26

3. postavljanje dekorativne rasvjete za Božićne i Novogodišnje praznike                 20.000,00

ukupno kuna							                      238.325,55

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 300.000,00 kWh godišnje.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao bi se osam puta godišnje a obuhvaćao bi zamjenu i popravak neispravnih rasvjetnih tijela i ažuriranje režima rada svjetiljki.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete: obuhvaća postavljanje 80 dekorativnih elemenata na stupove javne rasvjete i ukrašavanje smreka u središtima naselja.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 9.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 410.000,00 | 445.909,82 | 108,76 |
| Godišnja grobna naknada | 85.000,00 | 83.228,14 | 97,92 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine- poljoprivreda | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Ostale pomoći | 237.000,00 | 86.324,04 | 36,42 |
| UKUPNO PRIHODI | 932.000,00 | 805.462,00 | 86,42 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 9. ovog Programa..

Članak 11.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/17-01/01

URBROJ: 2158/02-01-17-28

U Antunovcu, 4. travnja 2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević