Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13), Općinsko vijeće Općine Antunovac dana, 4. travnja 2017, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2016. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2016. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 200.000,00 | 128.876,83 | 64,44 |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 15.559,63 | 129,66 |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 3,14 | 0,31 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 38.700,00 | 86,00 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 6.765,00 | 33,83 |
| Naknada za zadr. nezako. izgr. zgrade u prostoru | 80.000,00 | 48.990,82 | 61,24 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 152,09 | 15,21 |
| Naknada za koncesije | 20.000,00 | 38.412,03 | 192,06 |
| Ostale pomoći | 640.000,00 | 327.221,78 | 51,13 |
| Prihod od prodaje nef. imovine | 446.000,00 | 406.347,14 | 68,18 |
| Pomoći EU | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 150.000,00 | 147.498,67 | 98,33 |
| UKUPNO PRIHODI | 3.315.000,00 | 1.158.527,13 | 34,95 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| HEP - plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vodovod - kanalizacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vodovod - vodoopskrba | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Subvencije priključaka na sustav odvodnje | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Izgradnja nogostupa | 720.000,00 | 693.972,14 | 96,39 |
| Pješački prijelazi | 10.000,00 | 4.250,00 | 42,50 |
| Izgradnja javne rasvjete | 550.000,00 | 174.798,67 | 31,78 |
| Projektiranje javne rasvjete | 110.000,00 | 96.375,00 | 87,61 |
| Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac | 60.000,00 | 53.267,47 | 88,78 |
| Oprema – javne površine | 50.000,00 | 47.722,60 | 95,45 |
| Oprema – groblja | 10.000,00 | 8.850,00 | 88,50 |
| Uređenje javnih površina | 70.000,00 | 69.291,25 | 98,99 |
| Izgradnja nerazvrstane ceste | 1.700.000,00 | 0,00 |  |
| UKUPNO RASHODI | 3.315.000,00 | 1.158.527,13 | 34,95 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/17-01/01

URBROJ. 2158/02-01-17-29

U Antunovcu, 4. travnja 2017. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević