Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 3/09), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 51. sjednici, održanoj dana, 10. travnja 2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2012. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2012. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 200.000,00 | 82.286,54 | 41,1 |
| Naknada za priključenje | 140.000,00 | 134.954,00 | 96,4 |
| Vodni doprinos | 30.000,00 | 3.516,00 | 11,7 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 47.600,00 | 105,7 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 16.227,50 | 81,1 |
| Naknada za zadr. nezako. izgr. zgrade u prostoru | 20.000,00 | 14.003,01 | 70,00 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 52,38 | 5,2 |
| Ostale pomoći | 174.500,00 | 174.086,25 | 99,7 |
| Opći prihodi i primici | 181.001,00 | 292.970,29 | 161,8 |
| Prihod od prodaje zemljišta | 13.475.000,00 | 13.474.353,67 | 100,00 |
| Donacije | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,0 |
| UKUPNO PRIHODI | 14.291.501,00 | 14.243.049,64 | 99,7 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodovod-Osijek, za izgradnju kanalizacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,0 |
| HEP - plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Izgradnja nogostupa | 88.000,00 | 87.598,75 | 99,5 |
| Izgradnja javne rasvjete | 86.500,00 | 86.487,50 | 100,0 |
| Izgradnja groblja | 130.000,00 | 125.004,25 | 96,2 |
| Oprema – javne površine | 155.000,00 | 155.058,63 | 100,0 |
| Oprema - groblja | 6.000,00 | 5.535,00 | 92,3 |
| Idejni projekt na MG Antunovac | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja centralnog križa u Antunovcu | 50.000,00 | 47.934,81 | 95,9 |
| Restauracija križa Ivanovac | 14.000,00 | 13.040,40 | 93,1 |
| Zemljište | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Autobusno ugibalište – O.Š. Antunovac | 62.000,00 | 62.035,63 | 100,1 |
| Komunalna infrastruktura – gospodarska zona | 13.475.000,00 | 13.474.353,67 | 100,00 |
| Gospodarska zona – dodatna ulaganja | 50.000,00 | 36.000,00 | 60,00 |
| UKUPNO RASHODI | 14.291.501,00 | 14.243.049,64 | 99,7 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objavit u «Službenom glasniku Općine Antunovac» i na internetskoj stranici Općine Antunovac.

KLASA: 400-06/13-01/01

URBROJ: 2158/02-01-13-29

U Antunovcu, 10. travnja 2013 godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević