Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04. – Uredba, 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12.) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 3/09), Općinski vijeće Općine Antunovac, na svojoj 51. sjednici, održanoj dana 10. travnja 2013. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2012. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| KONTO | PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 653 | Komunalna naknada | 360.000,00 | 329.433,59 | 91,5 |
| 652 | Godišnja grobna naknada | 80.000,00 | 78.326,52 | 97,9 |
|  | Proračun – prihodi opće namjene | 252.000,00 | 231.754,69 | 91,8 |
|  | UKUPNO PRIHODI | 692.000,00 | 639.514,80 | 92,4 |

| KONTO | RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 322310 | Rashodi za javnu rasvjetu - utrošak el. energije za javnu rasvjetu | 262.000,00 | 261.931,18 | 100,0 |
| 323290 | Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete - popravak svjetiljki javne rasvjete, - postavljanje dekorativne rasvjete za blagdane | 48.000,00 | 46.985,76 | 97,9 |
| 323290 323990 | Sanacije deponija i ostalo - guranje, utovar i odvoz smeća | 31.000,00 | 30.997,50 | 100,0 |
| 322340, 3224, 3232, 3235, 3234 | Održavanje javnih površina i dječjih igrališta - potrošni materijal za košenje javnih površina, gorivo i servisi, - nabava i sadnja ukrasnog bilja i drveća, - usluge košenja trave mlatilicom | 205.000,00 | 192.953,01 | 94,1 |
| 3223, 3224, 3225, 3232, 3237 | Održavanje groblja - utrošak el. energije na mjesnim grobljima, - sitan inventar (izrada natpisnih ploča, kolica, i drugo), - utovar i odvoz smeća sa mjesnih groblja, - potrošni materijal i gorivo za održavanje groblja. | 38.000,00 | 20.791,85 | 54,7 |
| 323290 | Odvodnja atmosferskih voda-otvoreni kanali - izmuljivanje kanala, - vađenje cijevnog propusta. | 10.000,00 | 9.687,50 | 96,9 |
| 323290 | Tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta - zimsko održavanje ner. cesta, - prometni znakovi | 98.000,00 | 76.168,00 | 77,7 |
|  | UKUPNO RASHODI | 692.000,00 | 639.514,80 | 92,4 |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objavit u «Službenom glasniku Općine Antunovac» i na internetskoj stranici Općine Antunovac.

KLASA: 400-06/13-01/01

URBROJ: 2158/02-01-13-31

U Antunovcu, 10. travnja 2013. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević