PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆINE ANTUNOVAC

2016.-2022.

Naručitelj programa:   Općina Antunovac

Braće Radića 4 Antunovac 31216

Osječko baranjska županija

Izvršitelj:				Jaić Consulting d.o.o

Prespa 42

43000 Bjelovar

Naziv programa:            Plan gospodarenja otpadom

Nositelj zadatka:		Tihomir Jaić

Jaić Consulting d.o.o.								                Direktor

Tihomir Jaić

Sadržaj

1.	UVOD	1

1.1 Geografski i geoprometni položaj Općine Antunovac	3

2.	SVRHA I OPSEG PLANA GOSPODARENJA	6

OTPADOM	6

2.1.	Zakonodavni okvir	6

3.	POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM	9

3.1.	Prikupljanje otpada	9

3.2.	Odlaganje otpada	9

3.3.	Divlja odlagališta	10

4.	PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	12

4.1.	Smjernice za uspostavu postupanja s gospodarskim otpadom	16

5.	MJERE IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA OTPADA	30

5.1.	Mjere za izbjegavanje nastanka otpada	31

6.	ZAVRŠNE ODREDBE	37

Popis kratica

Popis kratica

AZO........................................... Agencija za zaštitu okoliša

CGO.......................................... Centar za gospodarenje otpadom

CGGO....................................... Centar za gospodarenje građevnim otpadom

CGOO....................................... Centar za gospodarenje opasnim otpadom

EU.................................... ......... Europska unija

EFRR......................................... Europski fond za regionalni razvoj

EIB............................................. Europska investicijska banka

ESIF........................................... Europski strukturni i investicijski fondovi.

FZOEU....................................... Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

GO............................................. Gospodarenje otpadom

HAOP......................................... Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

JLS............................................. Jedinica lokalne samouprave

JP(R)S....................................... Jedinica područne (regionalne) samouprave

JPP............................................ Javno-privatno partnerstvo

KD.............................................. Komunalna društva

KF.............................................. Kohezijski fond EU

MBO........................................... Mehanička i biološka obrada

NRT................................... ........ Najbolje raspoložive tehnike

EEZ............................................ Europska ekonomska zajednica

EZ............................................... Europska zajednica

MRRFEU.................................... Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

MGIPU................................ ....... Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

MINGO....................................... Ministarstvo gospodarstva

MZOIP........................................ Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

NN ..............................................Narodne novine

PCB/PCT.................................... Poliklorirani bifenili/Poliklorirani terfenili

PGO............................................ Plan gospodarenja otpadom

PU ...............................................Privatna ulaganja

RD............................................... Reciklažno dvorište

RH............................................... Republika Hrvatska

SDP............................................ Sustav državnih potpora

UPOV.......................................... Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

ZSP............................................. Zajam za strukturne programe

# UVOD

Plan gospodarenja otpadom Općine Antunovac za razdoblje od 2016. do 2022. godine temelji se na ciljevima Zakona o održivom gospodarenju otpadom sukladno kojem se gospodarenje otpadom mora provoditi na način da se ne dovede u opasnost ljudsko zdravlje i okoliš, a načela održivosti osobito moraju biti usmjerena na: očuvanje prirodnih resursa, sprječavanje od onečišćenja mora, voda, tla i zraka te ugrožavanje biološke raznolikosti, sprječavanje značajnijeg narušavanja izgleda mjesta, krajolika i/ili kulturnog dobra.

Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/13) kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu.

Sastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise Plan ima za zadatak uspostavu  cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja postojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

U skladu razvojnom strategijom Europa 202020  čiji je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na  kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda, jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

Okvir za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, s jasno propisanim obavezama, odgovornostima i mehanizmima kontrole, postavljen je donošenjem Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji zajedno s pripadajućim strateškim ciljevima iz područja zaštite okoliša postavlja slijedeće osnovne ciljeve gospodarenja otpadom u RH:

Osnovni ciljevi gospodarenja otpadom u Republici Hrvatske:

- Sprječavanje nastanka otpada

- Povećanje iskorištenja korisnih sirovina

- Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

- Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta

- Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada

- Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom

## 1.1 Geografski i geoprometni položaj Općine Antunovac

Prostor općine Antunovac dio je šireg prostora na krajnjem istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno njegove prirodno-geografske cjeline Istočne Hrvatske.

U okviru Osječko-baranjske županije, kao dijelu prostora Istočne Hrvatske, općina Antunovac zauzima manji jugoistočni dio područja Županije, s udjelom od 1,4% ukupnog županijskog teritorija.

Općina Antunovac zauzima nizinski, ravničarski dio Županije, u okruženju prostora Grada Osijeka na sjeveru i istoku. Na zapadu općina Antunovac graniči s područjem općine Čepin, dok središnji dio južne granice općine Antunovac je prema općini Ernestinovo, a jugozapadna i jugoistočna granica je prema općini Šodolovci.

Prostor Općine nalazi se u zoni korištenja značajnih prometnih koridora koji prolaze prostorom istočne Hrvatske. Planirani koridor koji prolazi prostorom Općine je buduća trasa nove Podravske magistrale. On je u funkciji povezivanja podravskog i podunavskog prostora u smjeru istok-zapad, a zona grada Osijeka veže se na još značajniji prometni koridor buduće autoceste Budimpešta-Ploče (koridor Vc). Prostorom Općine prolazi i trasa željezničke pruge Osijek-Vinkovci.

Iz toga vidimo da je prostor Općine u zoni povoljnog geoprometnog položaja, što je potrebno maksimalno iskoristiti u budućem sveukupnom razvitku Općine.

Površina, stanovništvo, naseljenost

Površina općine Antunovac iznosi 57,26 km² po čemu spada u teritorijalno manje jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. Njen udio u površini Županije iznosi 1,4%.

Prema popisu stanovništva 2011. godine na području Općine je živjelo 3.703 stanovnika i činilo 1,21% stanovništva Županije.

Tablica br. 1.Kretanje ukupnog stanovništva

| Područje | Popisne godine |  |  |  | Indeksi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | 1991/1981. | 2001/1991. | 2011/2001 |
| Općina Antunovac | 4.174 | 4.246 | 3.559 | 3.703 | 101,7 | 83,8 | 104,0 |
| Osječko-baranjska županija | 356.286 | 367.193 | 330.506 | 305.032 | 103,0 | 90,0 | 92,3 |
| Udio Općine, % | 1,17 | 1,15 | 1,08 | 1,21 | - | - | - |

Izvor: - Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001. i 2011. godine

Kretanje ukupnog stanovništva Općine u razdoblju 1981.-2011. godine ima iste karakteristike kao i Županija u cjelini. Veći gubitak stanovništva Općine nakon 1991. godine bio je uvjetovan ratnim migracijama, budući je područje Općine bilo privremeno okupirano od 1991.-1998. godine.

Sastavnice kretanja stanovništva u razdoblju 1991.-2011. godine pokazuju pozitivan prirodni priraštaj i negativni migracijski saldo što po kretanju odgovara tipu E3-izrazita depopulacija.

Tablica br. 2. Kretanje prirodnog priraštaja i migracija

| Broj stanovnika 1991. | Prirodni priraštaj 1991.-2001. g. | Broj stanovnika 1991.+ prirodni priraštaj | Broj stanovnika 2011. g. | Razlika po popisima 1991.-2011. g. | Migracijski saldo | Tip kretanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.246 | 116 | 4.362 | 3.703 | - 543 | - 1.349 | E3 izrazita depopulacija |

Izvor: Državni zavod za statistiku

Stanovništvo po statistici živi raspoređeno u 2 naselja. Do Domovinskog rata (1991. godine) stanovništvo je prostorno bilo osim u 2 naselja, smješteno i na 7 "pustara" na kojima je 1991. godine živjelo 795 stanovnika.

Tablica br. 3. Kretanje stanovništva po naseljima

| Naselje | Broj stanovnika po popisnim godinama |  |  |  | Indeksi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. | 1991/1981 | 2001/1991 | 2011/2001 |
| Antunovac | 2.574 | 2.692 | 2.283 | 2.181 | 104,6 | 84,8 | 95,5 |
| Ivanovac | 1.573 | 1.554 | 1.276 | 1.522 | 98,9 | 82,1 | 119,3 |

Izvor: Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001. i 2011. godine

Samo u Antunovcu se do 1991. godine stanovništvo povećavalo, dok je u Ivanovcu prisutno kontinuirano smanjenje stanovništva.

Tablica br. 4. Pokazatelji dobne strukture 2011. God.

| Naselje | Udio mladih 0-19 g. % | Koeficijent starosti % | Indeks starosti | Dobni tip |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antunovac | 22,6 | 19,6 | 86,6 | starost |
| Ivanovac | 25,1 | 17,9 | 71,5 | starost |
| Ukupno općina: | 23,6 | 18,9 | 80,0 | starost |

Izvor: Popis stanovništva 2011. god.

Prema pokazateljima dobne strukture, stanovništvo Općine pripada dobnom tipu "starost", međutim podatak o udjelu mladih pokazuje da je stanovništvo zadržalo određenu vitalnost, tj. sposobnost za daljnju prirodnu reprodukciju.

# 2.	SVRHA I OPSEG PLANA GOSPODARENJA

# OTPADOM

Svrha donošenja Plana je, a temelji se na nacelima EU-a, iznaci okvir u kome ce se moci smanjiti kolicina otpada, a otpadom koji se proizvede održivo gospodariti. Člankom 4. Zakona utvrden je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na nacine gospodarenja otpadom.

Plan gospodarenja otpadom biti će izrađen temeljom 6. osnovnih ciljeva plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

1.	Sprječavanje nastanka otpada

2.	Povećanje iskorištenja korisnih sirovina

3.	Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

4.	Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta

5.	Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada

6.	Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom

## 2.1.	Zakonodavni okvir

Temelji za gospodarenje otpadom su:

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

- Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)

- Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09)

- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 i 109/12)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14)

- Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07)

- Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)

- Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)

- Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)

- Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 51/06)

- Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)

- Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalište otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)

- Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10,10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13),

- Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05, 24/06 i 28/06)

- Odluka o nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini (NN 082/07)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,86/13)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09,156/09, 45/12, 86/13)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13)

- Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)

- Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

- Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

- Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

te provedbeni propisi navedenih zakona, kao i drugi  sektorski propisi.

Plan je izrađen na temelju Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021.

Plan gospodarenja otpadom usklađen je sa Planom gospodarenja otpadom Osječko baranjske županije od 15.12.2006.

# POSTOJEĆE STANJE GOSPODARENJA OTPADOM

## Prikupljanje otpada

Prikupljanje otpada vrši Unikomu d.o.o. čiji je većinski vlasnik Grad Osijek dok općina Antunovac ima udio u njemu. Općina Antunovac ima osnovan Vlastiti pogon sa 7 uposlenika

Odvojeno prikupljanje otpada se vrši na području Općine i to na način da sva kućanstva imaju plave kante za papir i žute vrećice za plastiku. Odvoženje glomaznog otpada se vrši na način da se 2 kontejnera tjedno odvoze.

Na području Općine postoje 4 zelena otoka za odlaganje stakla, papira, plastike te ostalog otpada.

## Odlaganje otpada

Komunalno poduzeće Unikomu d.o.o. odlaže komunalni otpad na odlagalište Grada Osijeka Lončarica Velika.

Na području općine Anutnovac planirana je izgradnja CGO Orlovnjak.

CGO Orlovnjak u Općini Antunovac

Odlaganje prikupljenog komunalnog otpada planira se na buduće odlagalište I. kategorije (za komunalni i ostali neopasni i inertni otpad), koje je zajedničko za više jedinica lokalne samouprave.

Do izgradnje tog odlagališta, zbrinjavanje komunalnog otpada s područja Općine vršit će se na dosadašnji način-organizirano prikupljanje s odlaganjem na odlagalište grada Osijeka.

Lokacija odlagališta komunalnog i inertnog otpada prikazano je na kartografskom prikazu PPUO  br. 1. "Korištenje i namjena prostora" i 4.C. ''Građevinsko područje-Odlagalište komunalnog i inertnog otpada''. Za lokaciju odlagališta su utvrđene kč.br. 245., 254. i 258., k.o. Orlovnjak.

Odlagalište komunalnog i inertnog otpada gradit će se i održavati sukladno posebnom propisu.

Na odlagalištu se mogu graditi sve građevine za prikupljanje, razvrstavanje, obradu  i skladištenje komunalnog i ostalog neopasnog i inertnog otpada i prateći sadržaji.

Reciklažno dvorište na području općine Antunovac je trenutno u izgradnju te se očekuje završtak izgradnje da bi bilo stavljeno u funkciju.

Lokacija divljeg odlagališta Jamača je postojeći kop koji se koristi kao odlagalište građevinskog otpada (bez akta Ministarstva).

## Divlja odlagališta

1.	"Jamača"-Ivanovac,

2.	"Stari Seleš"-Antunovac,

3.	"Štadar"- Antunovac,

Procjena Općine Antunovac, temeljena na preliminarnim studijama za sanaciju odlagališta u Općini Antunovac, predviđa za navedenu aktivnost iznos od 7.600.000,00 kuna.

Redoslijed  aktivnosti  sanacije  neuređenih  odlagališta  i  otpadom  onečišćenog  okoliša

  - detektiranje najugroženijih dijelova okoliša radi određivanja prioriteta  sanacije

  - sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje na (sanitarnom  odlagalištu) neraspadljivog  ili  teško  raspadljivog  kućnog  otpada

  - ukapanje  ili  zatrpavanje  zemljom  eventualnog  raspadljivog  otpada

  - sakupljanje i privremeno odlaganje glomaznog korisnog otpada (automobilskih  karoserija, peći , hladnjaka  i  drugog  metalnog  otpada)

  - prešanje  i  odvoz  na  preradu  glomaznog  otpada

  - strojno  planiranje  navezenog  građevinskog  otpada  ili  njegovo  odvoženje  za  nasipni  materijal  na  poljske  putove

  - redoviti  ili  periodični  odvoz  kamene  jalovine  s  privremenog  odlagališta  kako  se  ne  bi  stvorila  kritična  masa  i  uvjeti  za  negativan  utjecaj  na  okoliš

  - stalni  monitoring nad saniranim divljim odlagalištima (radi  mogućeg  recidivnog  odlaganja)

  - postavljanje  upozorenja  zabrane bacanja i odlaganja  otpada  na  dijelovima   prirodnog  okoliša  koji  su  osobito  izloženi  zagađenju

  - pojačano  motrenje  nad  dijelovima okoliša koji su učestalo  ili  kontinuirano  izloženi  onečišćenju

  - organiziranje akcije sakupljanja  otpada  u  pojasu  vodotokova , u  kojoj  bi  dragovoljno sudjelovali  građani, a posebno članovi svih udruga  koje  djeluju  na  području  općine.

  - Tvrtke zagađivači na području općine

Tablica 5. Novi Agrar d.o.o.

| Naziv subjekta | Vrsta opasnih tvari | Količina |
| --- | --- | --- |
| NOVI AGRAR d.o.o. Osijek, Vinkovačka 1a, Osijek, Profitni centar Seleš | dizel gorivo D 2 u 3 podzemna ukopana spremnika zapremine 50.000 lit, 20.000 lit i 10.000 lit | 80.000 l |
|  | dizel gorivo u 2 pokretne pokretne cisterne zapremine po 5000 lit | 10.000 l |
|  | rabljeno motorno ulje u podzemnom ukopanom spremniku zapremine 3.500 lit | 3.500 l |
|  | sredstva za tretiranje poljoprivrednih površina i kultura: pesticidi, herbicidi, insekticidi, fungicidi, rodenticidi idr. | 6.000 l |

Izvor: Autor

Tablica 6. Crodux d.o.o.

| Naziv subjekta | Vrsta opasnih tvari | Količina |
| --- | --- | --- |
| CRODUX d.o.o. | ukapljeni plin 2 spremnika zapremine 50.000 lit | 100.000 l |
|  | 2 pokretne cisterne | 2 |
|  | boce za plin kućanstvo razne | 2.000 kom |

Izvor: Autor

# PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Ovaj Plan izrađen je u skladu sa odredbama članka 17. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 8 94/13) kojim su preneseni zahtjevi članka 28. Okvirne direktive o otpadu.

Nastavno na viziju i ciljeve gospodarenja otpadom u RH do 2025. godine, definirane Strategijom 16 gospodarenja otpadom (NN 130/05) i važeće nacionalne propise Plan ima za zadatak uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, koji će se ostvariti provedbom aktivnosti sanacije i zatvaranja postojećih neusklađenih odlagališta otpada, divljih odlagališta, crnih točaka te unaprjeđenjem sustava odvojenog sakupljanja i obrade otpada.

1. Sprječavanje nastanka otpada

2. Povećanje iskorištenja korisnih sirovina

3. Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

4. Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta

5. Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada

6. Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom

1. Sprječavanje nastanka otpada

U skladu razvojnom strategijom Europa 202020 čiji je središnji aspekt prelazak s postojećeg linearnog na 26 kružno gospodarstvo, ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje 27 životnog vijeka materijala i proizvoda, jedan od ciljeva Plana je svesti nastajanje otpada na najmanju 28 moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom 29 čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

2. Povećanje iskorištenja korisnih sirovina

Do 01. siječnja 2020. godine RH putem nadležnih tijela mora se osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje sljedećih otpadnih materijala: papir, metal, plastika i staklo iz kućanstva, a po  mogućnosti i iz drugih izvora ako su ti tokovi otpada slični otpadu iz kućanstva, i to u minimalnom udjelu od 50% mase otpada.

Također, mora se osigurati priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine materijalne oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja, u kojima se otpad koristi kao zamjena za druge materijale, neopasnog građevnog otpada, isključujući zemlju i kamenje koja nije onečišćena  opasnim tvarima, u minimalnom udjelu od 70 % mase otpada.

3. Unaprjeđenje sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada

Propisima koji reguliraju gospodarenje posebnim kategorijama otpada, postavljeni su slijedeći zasebni 48 kvantitativni ciljevi za sakupljanje i obradu određenih vrsta otpada odnosno iskorištavanje njihovih 49 vrijednih svojstava:

Slika 1.Unaprijeđenje sustava otpada

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021.

Slika 2. Električni elektronički otpad

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021.

4. Smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na neusklađena odlagališta

Najveća dopuštena masa otpada koja se godišnje smije odlagati na svim neusklađenim odlagalištima u RH iznosi:

Slika  3. Plan smanjenja količine otpada u Republici Hrvatskoj

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015.-2021.

5. Smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada

Najveća količina biorazgradivog komunalnog otpada koja se godišnje smije odlagati na odlagalištima otpada u RH u odnosu na masu biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini do 61 kraja 2020. godine iznosi:

6. Unaprjeđenje sustava gospodarenja opasnim otpadom

Do 2022. godine potrebno je povećati količinu sakupljenog i obrađenog opasnog otpada za 40% u  usporedbi sa 2013. godinom.

## Smjernice za uspostavu postupanja s gospodarskim otpadom

    - Komunalni otpad

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, uspostava javne usluge prikupljanja miješanog i  biorazgradivog komunalnog otpada je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, te je potrebno  uspostaviti odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, stakla, plastike, metala, tekstila i  glomaznog otpada, obveznu oporabu otpada, te smanjenje količina biorazgradivog komunalnog otpada  koji se odlaže na odlagališta.

Shema 1.  Gospodarenja komunalnim otpadom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Skupljanje miješanog komunalnog otpada bez odvajanja korisnih vrsta otpada na mjestu nastanka odnosno „kućnom pragu“ primjenjuje se gdje nije moguće postaviti više spremnika za otpad na „kućnom pragu“ zbog prostornih ograničenja za smještaj spremnika, transportnih ograničenja i ekonomski neisplativog transporta. Putem spremnika na „kućnom pragu“ prikupljat će se miješani komunalni otpad te poticati kompostiranje na „kućnom pragu“. Biootpad će se prikupljati u spremniku  za miješani komunalni otpad te će u centar za gospodarenje otpadom dolaziti otpad s većim udjelom  biorazgradive komponente.

Sustav odvojenog sakupljanja dva ili više tokova komunalnog otpada putem spremnika na „kućnom  pragu“ primijenit će se gdje je moguće postaviti više spremnika na „kućnom pragu“, a tokovi otpada koji će se odvojeno prikupljati uvjetovani su mogućnošću prikupljanja, obrade i ekonomskom opravdanošću.

Otpadni papir, plastika, staklo, metal, tekstil, biootpad i problematični otpad prikupljaju se i putem reciklažnog dvorišta odakle se predaju na daljnje postupanje ovlaštenoj osobi za obavljanje odgovarajuće djelatnosti gospodarenje otpadom ili centar u gospodarenje otpadom (biootpad).

Glomazni otpad se sakuplja na „kućnom pragu“ i putem reciklažnih dvorišta odakle se dalje predaje na obradu u centar za gospodarenje otpadom.

Sakupljenu otpadnu ambalažu od plastike i stakla potrebno je predati ovlaštenim sakupljačima koji su sklopili ugovor sa FZOEU.

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i sakupljanje otpada putem zelenih otoka pruža trgovačko društvo, javna ustanova ili pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji, a koje može biti zaduženo i za skupljanje otpada putem reciklažnog dvorišta.

    - Biorazgradivi komunalni otpad

Biorazgradivi komunalni otpad je biorazgradivi otpad iz kućanstava i ostali biorazgradivi otpad koji je zbog svojih svojstava i sastava sličan otpadu iz kućanstva. Čini ga papir, karton, otpad iz vrtova i parkova, kuhinjski otpad i ostali otpad od hrane iz restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata, drvo, tekstil i dr

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom biološka obrada otpada uključujući kompostiranje i anaerobnu digestiju kao materijalnu oporabu biorazgradivog otpada kada se kompost ili digestat koristi u poljoprivredi ili kao poboljšivač tla na zelenim površinama te zbog toga ima prednost ispred energetske oporabe ili zbrinjavanja.

Na područjima gdje neće biti uspostavljen sustav odvojenog prikupljanja biootpada, biootpad će se obrađivati na „kućnom pragu“ ili će se kao sastavni dio miješanog komunalnog otpada obrađivati u sklopu centara za gospodarenje otpadom (predobrada i mehaničko odvajanje „teške“ frakcije prije biološka i/ili termička obrada).

Načelno razlikuju se sljedeće mogućnosti biološke obrade:

- Kompostiranje na „kućnom pragu“

- Kompostiranje u postrojenjima za kompostiranje (kompostane)

- Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima

Sustav gospodarenja biorazgradivim otpadom (izuzev otpadnog papira i tekstilnog otpada) bit će organiziran na način kako je prikazuje Slika

Shema 2. Postupanja sa biorazgradivim otpadom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Odvojeno skupljeni biorazgradivi otpad obrađivat će se u sklopu centara za gospodarenje otpadom i zasebno izgrađenih postrojenja za biološku oporabu (bioplinska postrojenja, kompostane) a iznimno se i odvojeno prikupljeni biorazgradivi komunalni otpad može podvrgnuti termičkoj obradi.

    - Otpadni muljevi iz uređaja za pročišćavanja otpadnih voda

Shema 3.Ggospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za obradu otpadnih voda

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Obrada mulja predstavlja primarni korak u postupanju s muljem a podrazumijeva pripremu proizvedenog mulja u tekućem ili polutekućem stanju za daljnju obradu i/ili transport do mjesta oporabe ili zbrinjavanja. Najčešće uključuje mehaničko zgušnjavanje mulja i dehidraciju pomoću sunčeve energije. U pravilu se provodi na mjestu nastanka mulja.

Biološka obrada je stabilizacija mulja koja se provodi s ciljem smanjenja aktivnosti organskog dijela mulja i redukcije hlapljive tvari (aerobna obrada) kao preduvjeta za daljnju primjenu odnosno stabilizacija kroz iskorištavanje energetskog potencijala proizvodnjom metana i posljedično toplinske i električne energije. Ovisno o odabranom konceptu biološka obrada se provodi na mjestu nastanka mulja ili centralizirano gdje se oporabljuje mulj sa više različitih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (centralne kompostane, CGO i sl.).

Upotreba mulja u poljoprivredi je opcija koja se prakticira u mnogim zemljama EU i zakonski je moguća i u RH. Pri tome nužno je poštivanje EU Direktive o otpadnom mulju i važećeg hrvatskog zakonodavstva, ponajprije Zakona o održivom gospodarenju otpadom i propisa koji regulira gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi, a kojim su propisani uvjeti koji se odnose na kvalitetu i kontrolu kvalitete mulja koji se koristi u poljoprivredi; uvjete za korištenje mulja na tlu i kontrolu kvalitete tla; te postupke registracije koja uključuje stvaranje i korištenje mulja.

Važno je napomenuti kako upotrebu otpadnog mulja u poljoprivredne svrhe treba sagledavati kao najmanje poželjnu opciju obrade mulja zbog visokog rizika onečišćenja poljoprivrednih površina.

Suspaljivanje mulja s izdvojenom gorivom frakcijom komunalnog otpada uobičajena je praksa u zemljama EU, i preporuka je da se planira u slučaju izgradnje postrojenja za proizvodnju energije iz komunalnog otpada.

Korištenje otpadnog mulja kao alternativnog goriva u termoelektranama na ugljen doprinosi postavljenim europskim ciljevima dosezanja obvezujućeg postotka proizvodnje energije iz obnovljivih izvora od 20% do 2020. (biomasa, sunce, voda, vjetar).

Korištenje otpadnog mulja kao alternativnog goriva u cementnoj industriji primjenjuje su u zemljama EU, posjeduje značajan potencijal u RH i svakako se treba uzeti u obzir kao jedna od opcija oporabe mulja, ali uz obavezno prihvaćanje određenih nedostataka te opcije.

Mono-spaljivanje mulja također je moguća opcija koja podrazumijeva izgradnju spalionica mulja. Postrojenja za spaljivanje proizvode električnu energiju (30-40%), a ostatak je toplinska koja se može koristiti za opskrbu kućanstava i industrije i/ili za proces sušenja mulja s ciljem povećanja suhe tvari i energetske optimizacije.

    - Građevni otpad

Za slučaj neopasnog građevnog otpada obavezna je oporaba otpada uz ostvarenje zakonski zadanog cilja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načine materijalne oporabe, uključujući postupke zatrpavanja i nasipavanja u iznosu od 70% mase otpada (isključujući zemlju i kamenje).

Oporaba se provodi na mjestu nastanka građevnog otpada ili u posebnim postrojenjima odnosno objektima sustava gospodarenja građevnim otpadom.

Prilikom nastanka građevnog otpada potrebno ga je u što većoj mjeri razdvajati po vrstama kako bi se olakšalo njegovo ponovno korištenje i oporaba u svrhu dobivanje što kvalitetnije sirovine.

Shema 4. Gospodarenja građevnim otpadom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Otpad koji nije iskorišten na mjestu nastanka, potrebno je dopremiti do:

- Reciklažnog dvorišta (manje količine);

- Reciklažnog dvorišta za građevni otpad u kojem se obavlja vaganje, zaprimanje, priprema za obradu, obrada i privremeno skladištenje. Ostatni, neiskoristivi dio transportira se na odlagalište inertnog otpada dok se iskoristivi dio koji nije pogodan za korištenje kao nasipni materijal ili reciklirani agregat (metal, drvo i sl.) predaje ovlaštenoj osobi za gospodarenje građevnim otpadom;

- Odlagališta inertnog otpada s postrojenjem za obradu građevnog otpada (novo ili postojeće prenamijenjeno odlagalište ukoliko zadovoljava odredbe propisa kojim je reguliran način odlaganja otpada i uvjeti koje odlagališta otpada moraju zadovoljavati;

- Centra za gospodarenje otpadom u sklopu kojega je izvedeno postrojenje za oporabu građevnog otpada i odlagalište inertnog otpada

- Centra za gospodarenje inertnim otpadom – isključivo za gospodarenje građevnim otpadom odnosno ostalim inertnim otpadom s pripadajućim odlagalištem inertnog otpada.

Predloženi sustav gospodarenja građevnim otpadom obuhvaća i oporabu otpada mobilnim uređajima u sklopu reciklažnog dvorišta ili samostalno.

Za zadovoljavanje budućih potreba vezano za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest potrebno je osigurati najmanje jednu lokaciju kazete za azbest na području JP(R)S u sklopu postojećeg ili novog odlagališta za neopasni otpad

Shema 5.Ggospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Fizičke osobe građevni otpad koji sadrži azbest bez naknade predaju ovlaštenoj osobi koja ima sklopljen ugovor s FZOEU za prijevoz građevnog otpada koji sadrži azbest. Naknada troškova prijevoza i zbrinjavanja takvog otpada osigurava JLS i Fond. Poslovni subjekti uz naknadu predaju građevni otpad koji sadrži azbest ovlaštenoj osobi za gospodarenje ovom vrstom otpada.

    - Tekstilni otpad i otpadna obuća

Predviđeni sustav gospodarenja tekstilnim otpadom i otpadnom obućom prikazuje Slika ispod.

Shema 6. Gospodarenja tekstilnim otpadom i otpadnom obućom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Otpadni tekstil i obuća od pravnih i fizičkih osoba skupljat će se putem reciklažnih dvorišta i spremnika postavljenih na javnim površinama (otpadni tekstil i obuća porijeklom od građana) u organizaciji jedinica lokalne samouprave. Također pravna osoba i fizička osoba koja stavlja na tržište proizvode koji su izrađeni od tekstila i obuću ili dijelove obuće koji se zasebno stavljaju na tržište dužna je osigurati postavljanje spremnike za sakupljanje otpadnog tekstila i obuće u svojem prodajnom prostoru koji u svom asortimanu prodaje onu vrstu tekstila odnosno obuće koja se predaje kao otpad. Spremnike za sakupljanje otpadnog tekstila i obuće dužni su postaviti proizvođači na vidljivom mjestu u svojem prodajnom prostoru koji je veći od 400 m2 ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Skupljeni otpad predaje se na daljnje postupanje ovlaštenoj osobi za obavljanje odgovarajuće djelatnosti gospodarenje otpadom.

    - Medicinski otpad

Prema svojstvima razlikuje se opasni (zarazni, oštri predmeti, farmaceutski otpad, kemijski otpad, citotoksični i citostatski otpad, amalgamski otpad iz stomatološke zaštite i ostali opasni otpad) i neopasni medicinski otpad pa je u skladu sa tom podjelom predložena organizacija sustava skupljanja i obrade medicinskog otpada

Shema 7. gospodarenja medicinskim otpadom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Medicinski otpad je potrebno odvojeno sakupljati na mjestu nastanka te ga, ovisno o proizvedenim količinama, privremeno skladištiti do njegove obrade odnosno predaje ovlaštenom sakupljaču/obrađivaču.

Sukladno zakonskim odredbama, a obzirom na godišnje količine proizvedenog medicinskog otpada razlikuju se i obveze proizvođača otpada u smislu nužnog osiguranja odgovarajućeg skladišnog prostora za privremeno skladištenje medicinskog otpada.

Proizvođač medicinskog otpada može otpad predati tvrtki ovlaštenoj za obavljanje odgovarajuće djelatnosti gospodarenja otpadom, koja ga će ga predati u centar za gospodarenje opasnim otpadom, samostalno ga obraditi ukoliko posjeduje odgovarajuću dozvolu ili ga isporučiti na obradu izvan RH.

    - Ambalažni otpad

Sustav gospodarenja ambalažnim otpadom obuhvaća sav ambalažni otpad i neopasni i ambalažni otpad onečišćen opasnim tvarima, a cilj koji se treba ostvariti putem ovog sustava je sprječavanje nastajanja ambalažnog otpada, ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi postupci oporabe ambalažnog otpada te u konačnici smanjenje odlaganja ambalažnog otpada.

Ambalažni otpad sakupljaju tvrtke koje posjeduju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom ikoje su temeljem javnog poziva sklopile ugovor sa FZOEU o sakupljanju ambalažnog otpada

Shema 8. Gospodarenja ambalažnim otpadom

Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015-2021.

Sa svrhom postizanja jednako učinkovitog sustava sakupljanja ambalažnog otpada na cijelom teritoriju RH te osiguravanja konkurentnog okruženja i ekonomske isplativosti na jedinstvenom teritoriju RH ovlašteni sakupljači osigurati će skladišne i tehničko-tehnološke uvjete sakupljanja ambalažnog otpada unutar svake od pet regionalnih cjelina.

    - Ostale posebne kategorije otpada

Unatoč uočenim određenim nedostacima postojeći sustavi gospodarenja pokazali su se učinkovitim pa je tijekom planskog razdoblja za gospodarenje ovim kategorijama potrebno provesti aktivnosti koje su usmjerene prvenstveno na unaprjeđenje kontrole postojećih sustava kroz poboljšanje praćenja pojedinih tokova otpada. U ovom planskom razdoblju ne predviđaju se značajnija ulaganja i jačanje kapaciteta odnosno razvoja novih sustava i mreža građevina ostalim posebnim kategorijama otpada.

# MJERE IZBJEGAVANJA I SMANJENJA NASTAJANJA OTPADA

Desetogodišnja razvojna strategija Europa 2020.20 kao jedan od osnovna tri prioriteta razvoja EU predlaže održiv rast, tj. promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija. Središnji aspekt ove strategije je prelazak s postojećeg, linearnog, na kružno gospodarstvo (Slika 32), ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda. Cilj ovog modela je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti.

Shema  9. Model kružnog gospodarstva 1855

Izvor: COM(2014)/398

Izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada u praksi se vrlo teško postiže, ali treba tome težiti.  Predviđa se, da će dio mjera za izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada bit reguliran zakonskim propisima.

Smanjenje količina otpada, kao i opasnih svojstava otpada, može se postići:

- sprječavanjem nastajanja pojedinih vrsta i količina otpada,

- sprječavanjem ugrađivanja štetnih sastojaka u proizvode za tržište,

- sprječavanjem miješanja raznih vrsta materijala pri proizvodnji novih roba za tržište koji onemogućava da se otpadni materijal koristi za ponovnu upotrebu.

Prioritet svakog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom treba biti sprječavanje nastanka otpada. Suština izbjegavanja nastanka otpada sadržana je u izreci: "Najbolji otpad je onaj, koji uopće ne nastane". Pod tim se po drazumijeva činjenica, da otpad koji se izbjegne ne oštećuje čovjekovo zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu obradu i/ili odlaganje. Korištenjem pogodnih načina

proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište "povoljnih" vrsta proizvoda te ekološki svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača mogu se smanjiti količine i štetnost otpada koje bi trebalo obraditi i/ili odložiti.

Prvi korak u realizaciji koncepta izbjegavanja nastanka otpada je izrada strategije s programom mjera za izbjegavanje nastanka otpada te načina njegovog provođenja.

## Mjere za izbjegavanje nastanka otpada

Prema prijedlogu iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ, mjere su grupirane u 3 osnovne skupine mjera, a za svaku mjeru zasebno je prikazan pripadajući specifični cilj(evi) i prijedlog mogućih mehanizama provedbe mjere (aktivnosti). Dodatno, za svaku mjeru je dana poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ i Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pokazatelji za praćenje učinkovitosti provedbe pojedinog mehanizma/mjere, te izvor za dobivanje kvantitativnog podatka koji će ukazati na učinkovitost provedbe pojedinog mehanizma/mjere.

Mjere iz Plana gospodarenja Republike Hrvatske 2015. – 2021. koje mogu utjecati na okvirne uvjete koji se odnose na stvaranje otpada:

Mjera 1: Poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja

Potrebno je uspostaviti poticajne naknade za ponovno korištenje materijala od rušenja. Pritom, nužno je definirati uvjete koje materijal od rušenja mora zadovoljiti.

Dodatno je moguća uspostava središnjeg registra zgradarstva radi dobivanja podataka o postojećem stanju zgrada i korištenih materijala, za što će se kao izvor podataka velikim dijelom koristiti energetski pregledi i certifikati. Na ovaj način će se mogućnosti iskorištavanja materijala od rušenja/demontaža osmisliti kvalitetnije i na vrijeme.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Uvođenje planiranja ili drugih ekonomskih instrumenata kojima se promiče učinkovita uporaba sirovina i resursa (1.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka građevnog otpada |

Mjera 2: Organizacija informativno-edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane

Potrebno je osmisliti informacijsku kampanju sa zvučnom ključnom porukom koja bi se promovirala putem radio, TV i ostalih elektroničkih medija. Kampanja može obuhvatiti izradu postera, brošura, letaka i video-informativnog edukativnog sadržaja namijenjen stručnoj i široj javnosti. Ovakvi materijali sadržavaju podatke o primjerice pametnoj kupnji, načinu planiranja obroka, načinu iskorištenja ostatka od hrane i sl.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Uvođenje planiranja ili drugih ekonomskih instrumenata kojima se promiče učinkovita uporaba sirovina i resursa (1.) Organizacija kampanja podizanja svijesti i pružanje informacija usmjereno na širu javnost ili određenu kategoriju potrošača (12.) |
| --- | --- |

| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka biootpada |
| --- | --- |

Mjera 3: Rad na unaprjeđenju sustava prikupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane

Prvi korak u procesu sprječavanja nastanka otpada zahtjeva identifikaciju vrsta i količina otpada koje nastaju. S obzirom da još uvijek najveće količine otpada od hrane završavaju u miješanom komunalnom otpadu, podatke o proizvedenim količinama teško je odrediti analizom prodaje robe i odvoza komunalnog otpada.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Razvoj učinkovitih i sadržajnih pokazatelja pritisaka na okoliš povezanih s nastankom otpada u cilju doprinosa sprječavanju nastanka otpada na razini jedince lokalne samouprave i regionalne (područne) samouprave i na razini Republike Hrvatske (3.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka biootpada |

Mjera 4: Promicanje održive gradnje

U svrhu provedbe ove mjere potrebno je izraditi tzv. „Vodič za zelenu i održivu gradnju“. Vodiči ovakve vrste predstavljaju učinkovit način za naglašavanje metoda smanjenja nastanka otpada jer nadilaze pitanje podizanja svijesti i pružaju poslovnim subjektima praktične alate i tehnike za postizanje sprječavanja nastanka građevnog otpada, kao što su npr.: ponovno korištenje i obnova, projektiranje za trajnost, prilagodljivost i mogućnost rastavljanja, razmjena materijala, korištenje manje toksičnih materijala, izdvajanje toksičnih materijala.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Pružanje informacija o tehnikama sprječavanja nastanka otpada s ciljem jednostavnije primjene najboljih dostupnih tehnika u industriji (5.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka građevnog otpada |

Mjera 5: Uspostava sustava doniranja hrane

Prijedlogom Zakona o poljoprivredi (NN 30/15) po prvi put je u RH dana osnova za uspostavu sustava doniranja hrane i hrane za životinje s ciljem sprječavanja uništavanja velikih količina hrane, zaštite okoliša i pomoći socijalno ugroženima i osobama pogođenim elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama. Ujedno su propisani uvjeti koje hrana mora zadovoljiti da bi se mogla donirati, a to je njena zdravstvena sigurnost i zdravstvena ispravnost, kao i odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom koji sudjeluju u lancu doniranja hrane. Ministarstvo poljoprivrede će donijeti pravilnik.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Organiziranje kampanja za podizanje svijesti i pružanje pomoći osobama u pogledu financijske potpore i savjeta kod donošenja odluka (8.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka biootpada |

Mjera 6: Organizacija komunikacijske kampanje za građane

Najučinkovitija mjera provođenja koncepta sprječavanja nastanka otpada je osvješćivanje javnosti o dugoročnoj neodrživosti neodgovornih obrazaca ponašanja, odnosno provedba komunikacijske kampanje.

S obzirom na navedeno organizirat će se kampanja u svrhu informiranja kućanstva o količinama otpada koji nastaje, a koji se odlaže na odlagališta, te nužnosti sprječavanja njegova nastanka.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Organizacija kampanja podizanja svijesti i pružanje informacija usmjereno na širu javnost ili određenu kategoriju potrošača (12.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka komunalnog otpada |

Mjera 7: Promicanje kućnog kompostiranja

Kako bi se spriječilo odlaganje biootpada na odlagališta otpada i doprinijelo ostvarenju zadanih ciljeva gospodarenja otpadom potrebno je potaknuti građane na kompostiranje unutar vlastitih domova. Cilj ove mjere je postići da svako kućanstvo odvaja biootpad od ostalog kućnog (komunalnog) otpada odlaganjem u posebne posude prenamijenjene za odlaganje biootpada, te kroz kompostiranje u vlastitim komposterima (mjestima predviđenim za odlaganje biootpada i kompostiranje), dobije potpuno besplatno organsko gnojivo čime će ostvariti uštedu na kupovini umjetnog gnojiva ili zemlje za cvijeće.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Organizacija kampanja podizanja svijesti i pružanje informacija usmjereno na širu javnost ili određenu kategoriju potrošača (12.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka biootpada |

Mjera 8: Poticanje „zelene“ i održive javne nabave

Uključivanjem okolišnih kriterija i uspostavljanjem vlastitih politika javne nabave, te pisanjem novih specifikacija za robu i proizvode koji favoriziraju trajnost, mogućnost višekratne uporabe, manje ambalaže ili sniženu razinu toksičnosti, javni sektor može usmjeriti svoju potrošačku moć na smanjenje nastanka, a samim time i odlaganja otpada.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Integracija kriterija zaštite okoliša i sprječavanja nastanka otpada u postupcima javnih i korporativnih nabava (15.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka komunalnog otpada, EE otpada i otpadnog papira i kartona, sprječavanje nastanka građevnog otpada |

Mjera 9: Poticanje razmjene i ponovne uporabe isluženih proizvoda

Ponovna uporaba proizvoda podrazumijeva bilo koji postupak kojim se proizvod, koji je bio zamišljen i konstruiran da tijekom životnog ciklusa ispuni minimalni broj radnih ciklusa, ponovno upotrebljava za istu svrhu za koju je predviđen ili za neku drugu funkciju, s pomoću pomoćnih proizvoda na tržištu ili bez njih.

| Poveznica s mjerom iz Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ | Promicanje ponovne uporabe i/ili popravka odgovarajućih isluženih proizvoda ili njihovih komponenata, posebice kroz obrazovne, gospodarske, logističke i druge mjere (16.) |
| --- | --- |
| Specifični cilj(evi): | Sprječavanje nastanka komunalnog i EE otpada |

# ZAVRŠNE ODREDBE

Načelnik Općine Antunovac jednom će godišnje, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu podnositi Općinskom vijeću Izvješće o izvršavanju Plana gospodarenja otpadom Općine Anunovac, a poglavito o provedbi utvrđenih obaveza i učinkovitosti poduzetih mjera.

Usvojeno izvješće dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša te nadređenom Ministarstvu.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u Službenom glasniku  Općine Antunovac.

Popis tablica

| Ime i broj tablice | Strana tablice |
| --- | --- |
| Tablica br. 1.Kretanje ukupnog stanovništva | 4. |
| Tablica br. 2. Kretanje prirodnog priraštaja i migracija | 4. |
| Tablica br. 3. Kretanje stanovništva po naseljima | 5. |
| Tablica br. 4. Pokazatelji dobne strukture 2011. God. | 5. |
| Tablica 5. Novi Agrar d.o.o. | 11. |
| Tablica 6. Crodux d.o.o. | 11. |

Popis Shema

| Ime i broj Sheme | Strana Sheme |
| --- | --- |
| Shema 1. Gospodarenja komunalnim otpadom | 16. |
| Shema 2. Postupanja sa biorazgradivim otpadom | 19. |
| Shema 3.Ggospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za obradu otpadnih voda | 20. |
| Shema 4. Gospodarenja građevnim otpadom | 23. |
| Shema 5.Ggospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest | 24. |
| Shema 6. Gospodarenja tekstilnim otpadom i otpadnom obućom | 25. |
| Shema 7. gospodarenja medicinskim otpadom | 26. |
| Shema 8. Gospodarenja ambalažnim otpadom | 28. |
| Shema 9. Model kružnog gospodarstva 1855 | 30. |

Popis Slika

| Naziv slike | Broj stranice slike |
| --- | --- |
| Slika 1.Unaprijeđenje sustava otpada | 13. |
| Slika 2. Električni elektronički otpad | 14. |
| Slika 3. Plan smanjenja količine otpada u Republici Hrvatskoj | 14. |

Literatura

- Prostorni plan općine Antunovac

- Državni zavod za statistiku

- Narodne novine – Zakonski akti Gospodarenja otpadom

- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2015. – 2021.

- Plan gospodarenja Osječko baranjske županije 2007.- 2014.

- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010)2020)

- Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast (COM(2010)2020)

- Direktiva 2008/98/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. godine o otpadu i stavljanju van snage određenih direktiva

- Hrvatske vode, „Obrada i zbrinjavanje otpada i mulja pročišćavanjem otpadnih voda na javnim sustavima odvodnje otpadnih voda gradova i općina u hrvatskim županijama“

- Bio Intelligence Service “Management of construction and demolition waste”

- Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda

- Projekt AZO „Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u RH i projekcija količina komunalnog otpada“

- Projekt LIFE05 TCY/CRO/000114-CONWAS88 (LIFE projekt CONWAS)

- AZO, Izvješće o stanju okoliša RH za razdoblje 2009.-2012.

- Prema preporuci EUROSTAT-a za zemlje koje nemaju određen sastav miješanog komunalnog otpada