Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13), Općinski načelnik Općine Antunovac dana 27. studenog 2013. godine, donosi

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac za 2013. godinu

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Antunovac donosi Izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Antunovac za 2013. godinu.

Članak 2.

| PRIHODI | PLAN | PROMJENA | NOVI PLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Naknada za priključenje | 140.000,00 | -120.000,00 | 20.000,00 |
| Vodni doprinos | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Naknada za zadr. nezako. izgr. zgrade u prostoru | 60.000,00 | -30.000,00 | 30.000,00 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Ostale pomoći | 595.000,00 | -23.000,00 | 572.000,00 |
| Opći prihodi i primici | 118.000,00 | 92.000,00 | 210.000,00 |
| Vlastiti prihodi | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.190.000,00 | -63.500,00 | 1.126.500,00 |

| RASHODI | PLAN | PROMJENA | NOVI PLAN |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodovod-Osijek, za izgradnju kanalizacije | 150.000,00 |  | 150.000,00 |
| HEP - plin | 5.000,00 |  | 5.000,00 |
| Subvencija priključaka na sustav odvodnje | 25.000,00 |  | 25.000,00 |
| Komunalna oprema - kante | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izgradnja nogostupa | 200.000,00 | -70.000,00 | 130.000,00 |
| Izgradnja javne rasvjete | 250.000,00 | -70.000,00 | 180.000,00 |
| Izgradnja groblja | 150.000,00 | -53.500,00 | 96.500,00 |
| Oprema – javne površine, groblja | 240.000,00 | -90.000,00 | 150.000,00 |
| Zemljište | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| Autobusno ugibalište – O.Š. Antunovac | 120.000,00 | -30.000,00 | 90.000,00 |
| UKUPNO RASHODI | 1.190.000,00 | -63.500,00 | 1.126.500,00 |

Članak 3.

Ovaj Prijedlog se daje Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

Članak 4.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Antunovac“.

KLASA: 400-06/13-01/01

URBROJ: 2158/02-01-13-48

U Antunovcu, 27. studenog 2013. godine

Općinski načelnik

Ivan Anušić