Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18),), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 28. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2019. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2018. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Odvodnja atmosferskih voda | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 25.000,00 | 14.000,00 | 56,00 |
| Održavanje javnih površina | 342.125,00 | 299.537,75 | 87,55 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 415.000,00 | 155.362,50 | 37,44 |
| Održavanje groblja | 47.000,00 | 18.293,70 | 38,92 |
| Javna rasvjeta | 248.000,00 | 239.630,91 | 96,62 |
| UKUPNO RASHODI | 1.127.125,00 | 726.824,86 | 64,48 |

- Odvodnja atmosferskih voda

Članak 3.

Odvodnja atmosferskih voda izvršena je iznosima:

1. strojno izmuljivanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u ulicama   _____________________________________________________________________ 0,00

2. ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira, Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac  				                                              0,00

ukupno kuna								          0,00

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 4.

Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina izvršeno je u iznosima:

1. čišćenje otpada sa javnih površina	 i saniranje divljih odlagališta	                               10.000,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				                     2.000,00

3. čišćenje snijega i leda s javnih površina		                     	                                 1.500,00

ukupno kuna								                   14.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđeni se slijedeći normativi:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina  u središtima oba naselja, autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja.

2. Čišćenje javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

3. Čišćenje snijega i leda vršit će se po potrebi.

- Održavanje javnih površina

Članak 5.

Održavanje javnih zelenih površina izvršeno je u iznosima:

1. održavanje javnih zelenih površina				       		                 254.087,66

2. održavanje pješačkih staza							                     5.000,00

3. održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta				                     3.000,00

4. održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima	                                 1.500,00

5. sađenje i održavanje javnog zelenila				                               35.950,09

ukupno kuna								                 299.537,75

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđeni se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina: pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za redovno košenje trave dva puta mjesečno u periodu travanj-listopad. Ravnanje, planiranje i valjanje površina koje se uvode u sustav održavanja i to k.č.br. 539 i 540 na lokaciji jezero u k.o. Antunovac i k.č.br. 403 na lokaciji zidine u k.o. Ivanovac. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 35 ha javnih površina.

2.  Održavanje pješačkih staza: popravak pješačkih staza u Gospodarskoj zoni Antunovac i u središtiu naselja Ivanovac.

3. Održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta: redovni popravci igrala na dječjim igralištima.

4. Održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima i Kipa Gospe: redovno čiščenje i pranje spomen obilježja i spomenika pet puta godišnje. Redovno uređenje zelenila i cvjetnjaka u okolišu.

5. Sađenje i održavanje cvjetnih gredica: obrezivanje i zaštita sadnica ruže u zimskom periodu, sađenje cvjetnih gredica u središtima naselja, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere, zalijevanje i prihrana tijekom cijele godine

6. Sađenje i održavnje javnog zelenila: zamjena osušenih sadnica novim sadnicama, obrezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u Dugoj ulici i u središtu naselja Ivanovac, obrezivanje stabala u drvoredima u ulicama Školska, Hrvatske Republike, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Antunovcu. Uklanjanje bolesnih i dotrajalih stabala.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 6.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,11 kilometara nerazvrstanih cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u iznosima:

1. redovno održavanje						                 	                   91.168,75

2. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova				                     3.925,00

3. horizontalna signalizacija							                     1.550,00

4. zimsko održavanje								                   58.718,75

ukupno kuna								                 155.362,50

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđeni se slijedeći normativi:

- 1. Redovno održavanje:  popravak udarnih rupa na asfaltnom plaštu, prema utvrđenom stanju u odnosu na proteklo razdoblje od zadnje sanacije u svim ulicama, struganje cestovnih bankina uz nerazvrstanu cestu od Mjesnog groblja Ivanovac do ulice Mala, u ulici Hrvatskih branitelja, u ulici N. Š. Zrinskog, u Ulici Hrvatske Republike, Dr. Franje Tuđmana, Crkvenoj i Držaničkoj.

2. Dobava i postava (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te zamjena prema potrebi.

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza u ulicama Petra Svačića, Mirna i Kralja Zvonimira.

5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 17,11 km prema potrebama i na osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Održavanje groblja obuhvaća redovno održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac i izvršeno je u iznosima:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		                     1.189,77

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva	                                             3.562,25

3. usluga održavanja groblja							                   13.541,68

ukupno kuna								                   18.293,70

- Javna rasvjeta

Članak 8.

Održavanje Javne rasvjete obuhvaća:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                                184.072,61

2. održavanje javne rasvjete							                   37.229,55

3. postavljanje dekorativne rasvjete za Božićne i Novogodišnje praznike                       18.328,75

ukupno kuna							                             239.630,91

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđeni se slijedeći normativi:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu utvrđen je prema planu od 300.000,00 kWh godišnje.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao bi se osam puta godišnje a obuhvaćao bi zamjenu i popravak neispravnih rasvjetnih tijela i ažuriranje režima rada svjetiljki.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete: obuhvaća postavljanje 80 dekorativnih elemenata na stupove javne rasvjete i ukrašavanje smreka u središtima naselja.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 9.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 460.000,00 | 412.270,51 | 89,62 |
| Godišnja grobna naknada | 90.000,00 | 92.763,19 | 103,07 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine- poljoprivreda | 230.000,00 | 16.168,75 | 7,03 |
| Ostale pomoći - OBŽ | 83.125,00 | 83.125,00 | 100,00 |
| Opći prihodi i primici | 214.000,00 | 0,00 | 57,24 |
| Namjenski prihodi iz poljoprivrede | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunalni doprinos (prihod planiran u programu građenja, sukladno Zakonu o kom. članak 76. stavak 2. koristi se za održavanje kom. infrastrukture) | 0,00 | 122.497,41 | 100,0 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.127.125,00 | 726.824,86 | 64,48 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 9. ovog Programa..

KLASA: 400-06/19-01/02

URBROJ. 2158/02-01-19-23

U Antunovcu, 28. svibnja 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević