Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 i 110/18) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13 i 3/18), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 29. travnja 2019. godine, donosi

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2018. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 280.000,00 | 230.310,18 | 82,26 |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 4.071,64 | 33,93 |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 31.200,00 | 69,33 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 10.592,50 | 52,62 |
| Naknada za zadr. nezako. izgr. zgrade u prostoru | 30.000,00 | 30.684,22 | 102,28 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 282,29 | 28,23 |
| Naknada za koncesije | 20.000,00 | 25.856,57 | 129,28 |
| Ostale pomoći | 313.800,00 | 180.615,01 | 57,56 |
| Opći prihodi i primici | 25.000,00 | 0,00 | 0 |
| Prihod od prodaje nef. imovine | 108.000,00 | 21.733,25 | 20,13 |
| Pomoći EU | 1.778.200,00 | 1.023.485,09 | 57,56 |
| Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Pomoći EU za gospodarsku zonu | 800.000,00 | 0,00 | 0 |
| UKUPNO PRIHODI | 3.434.000,00 | 1.558.830,75 | 45,40 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| HEP - plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodovod - kanalizacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodovod - vodoopskrba | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvencije priključaka na sustav odvodnje | 15.000,00 | 13.794,16 | 91,96 |
| Naknade braniteljima prema Zakonu | 5.000,00 | 907,50 | 18,15 |
| Pješački prijelazi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac | 40.000,00 | 17.281,03 | 43,20 |
| Oprema – javne površine | 80.000,00 | 77.054,83 | 96,32 |
| Oprema – groblja | 10.000,00 | 7.055,00 | 70,55 |
| Izgradnja javnih površina | 102.000,00 | 101.080,63 | 99,10 |
| Gradnja u prometnica u zoni | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja nerazvrstane ceste Crkvena ul. | 2.122.000,00 | 1.205.475,10 | 56,81 |
| Ugibališta i ositali građ. objekti | 55.000,00 | 54.375,00 | 98,86 |
| Nadzorne kamere | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja javne rasvjete | 10.000,00 | 23.500,00 | 235,00 |
| Izgradnja nogostupa | 60.000,00 | 58.307,50 | 97,98 |
| UKUPNO RASHODI | 3.434.000,00 | 1.558.830,75 | 45,39 |

Članak 2.

Ovaj Prijedlog izvješća daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

KLASA: 400-06/19-01/02

URBROJ. 2158/02-01-19-8

U Antunovcu, 29. travnja 2019. godine

Općinski načelnik

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.