Temeljem članka 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18 i 7/19), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 33. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2019. godine, donosi

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Antunovac za 2020. godinu

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvor financiranja.

- OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta 					                 405.000,00

2.Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima    220.000,00

3.  održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda            		       50.000,00

4. održavanje javnih  zelenih površina                         		                 228.000,00

5. održavanje groblja 								       47.000,00

6. održavanje čistoće javnih površina                                                                    35.000,00

7. održavanje javne rasvjete     					                 236.000,00

ukupno kuna					                                      1.256.000,00

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,11 kilometara nerazvrstanih cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje					                 	               230.000,00

2. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova			                 75.000,00

3. horizontalna signalizacija						                 10.000,00

4. zimsko održavanje							                 90.000,00

ukupno kuna		               			                           405.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Redovno održavanje:  popravak udarnih rupa na asfaltnom plaštu, prema utvrđenom stanju u odnosu na proteklo razdoblje od zadnje sanacije u svim ulicama, struganje cestovnih bankina uz nerazvrstanu cestu od Mjesnog groblja Ivanovac do ulice Mala, u ulici Hrvatskih branitelja, u ulici N. Š. Zrinskog, u Ulici Hrvatske Republike, Dr. Franje Tuđmana, Crkvenoj i Držaničkoj.

2. Dobava i postava (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te zamjena prema potrebi.

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza prema projektu prometne signalizacije u naseljima Antunovac i Ivanovac odnosno u ulicama Bana J. Jelačića, Mirna, Kolodvorska i Kralja Zvonimira.

5. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 17,11 km prema potrebama i na osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 4.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

1. održavanje pješačkih staza  					                               .000,00

4. održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta				                   .000,00

5. održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima	                               .000,00

7. sađenje i održavanje javnog zelenila				                               35.000,00

ukupno kuna								                 255.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina: pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za redovno košenje trave dva puta mjesečno u periodu travanj-listopad. Odmorište za cikloturiste na lokaciji zidine u k.o. Ivanovac. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 35 ha javnih površina.

2.  Održavanje pješačkih staza: popravak pješačkih staza u Gospodarskoj zoni Antunovac i u središtiu naselja Ivanovac.

3. Održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta: redovni popravci igrala na dječjim igralištima.

4. Održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima i kipa Gospe: redovno čiščenje i pranje spomen obilježja i spomenika pet puta godišnje. Redovno uređenje zelenila i cvjetnjaka u okolišu.

5. Sađenje i održavanje cvjetnih gredica: obrezivanje i zaštita sadnica ruže u zimskom periodu, sađenje cvjetnih gredica u središtima naselja, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere, zalijevanje i prihrana tijekom cijele godine

6. Sađenje i održavnje javnog zelenila: zamjena osušenih sadnica novim sadnicama, obrezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u Dugoj ulici i u središtu naselja Ivanovac, obrezivanje stabala u drvoredima u ulicama Školska, Hrvatske Republike, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Antunovcu, uz biciklističku stazu Antunovac-Ivanovac i drvoredi u Gospodarskoj zoni Antunovac .  Uklanjanje bolesnih i dotrajalih stabala.

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 5.

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:

- strojno izmuljivanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u

ulicama                                                                                                                 45.000,00

2. ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom

sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira,

Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac  	______                                              5.000,00

ukupno kuna	                                                                                                                   50.000,00

- Održavanje  javnih površina zelenih površina

Članak 6.

Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća:

1. održavanje javnih zelenih površina				         	  	                180.000,00

2.. sađenje i održavanje cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama		                  10.000,00

3. održavanje javnog zelenila					                                            5.000,00

ukupno kuna	             					                            228.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina  u središtima oba naselja, autobusnim  stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja.

2. Čišćenje javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

3. Čišćenje snijega i leda vršit će se po potrebi.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Održavanje groblja obuhvaća redovno održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		                     3.000,00

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva	                                           12.000,00

3. usluga održavanja groblja							                   32.000,00

ukupno kuna								                   47.000,00

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 8.

1. čišćenje otpada sa javnih površina	 i saniranje divljih deponija 	                               30.000,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				                     2.500,00

3. čišćenje snijega i leda s javnih površina		                     	                                 2.500,00

ukupno kuna             						                               35.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina u središtima oba naselja, na  autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno.

2. Čišćenje ostalih javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se jedan puta mjesečno.

3. Čišćenje snijega i leda vršit će se po potrebi.

- Održavanje javne rasvjete

Članak 9.

Javna rasvjeta obuhvaća:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                                176.000,00

2. održavanje javne rasvjete							                   40.000,00

3. postavljanje dekorativne rasvjete za Božićne i Novogodišnje praznike                       20.000,00

ukupno kuna							                             236.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se slijedeći normativi:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 300.000,00 kWh godišnje.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao bi se osam puta godišnje a obuhvaćao bi zamjenu i  popravak neispravnih rasvjetnih tijela i ažuriranje režima rada svjetiljki.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete: obuhvaća postavljanje 80 dekorativnih elemenata na stupove  javne rasvjete i ukrašavanje smreka u središtima naselja Antunovac i Ivanovac.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 10.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini osiguravaju se iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN |
| --- | --- |
| Komunalna naknada | 460.000,00 |
| Godišnja grobna naknada | 85.000,00 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine – poljoprivreda | 230.000,00 |
| Ostali prihodi za posebne namjene - poljoprivreda | 220.000,00 |
| Opći prihodi i primici | 211.000,00 |
| Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos) | 50.000,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.256.000,00 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za izvršenje ovoga Programa ovlašćuju se, u sklopu svojih nadležnosti, Jedinstveni upravni odjel i Vlastiti pogon.

Izvršenje će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 9. ovog Programa.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Antunovac“, a počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA: 400-06/19-01/02

URBROJ: 2158/02-01-19-74

U Antunovcu, 17. prosinca 2019. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević