Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 39. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2020. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2019. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 140.000,00 | 55.514,44 | 39,65 |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 9.905,38 | 82,54 |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0 |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 38.800,00 | 86,22 |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 9.075,00 | 45,38 |
| Naknada za zadr. nezakonito izgr. zgrade u prostoru | 18.000,00 | 6.323,20 | 35,13 |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 154,45 | 15,45 |
| Naknada za koncesije | 20.000,00 | 25.756,93 | 128,78 |
| Ostale pomoći | 1.297.500,00 | 168.256,62 | 12,97 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 710.000,00 | 19.800,00 | 2,79 |
| Pomoći EU | 875.500,00 | 709.787,57 | 81,07 |
| Pomoći EU za gosp. zonu | 800.000,00 | 600.000,00 | 75,00 |
| Opći prihodi i primici | 45.000,00 | 47.356,52 | 105,24 |
| UKUPNO PRIHODI | 3.985.000,00 | 1.690.730,11 | 42,43 |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| HEP - plin | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodovod - kanalizacija | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vodovod - vodoopskrba | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvencije priključaka na sustav odvodnje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naknade braniteljima prema Zakonu | 15.000,00 | 10.092,83 | 67,29 |
| Pješački prijelazi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac | 40.000,00 | 22.217,88 | 55,54 |
| Oprema – javne površine | 95.000,00 | 88.343,33 | 92,99 |
| Oprema - groblja | 30.000,00 | 28.981,88 | 96,61 |
| Izgradanja na javnim površinama | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja nerazvrstane ceste | 1.040.000,00 | 835.044,19 | 80,29 |
| Gradnja prometnica u zoni | 800.000,00 | 600.000,00 | 75,00 |
| Nogostupi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nadzorne kamere | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja javne rasvjete | 1.500.000,00 | 19.800,00 | 1,32 |
| Proj. dokumentacija K.Zvonimira | 90.000,00 | 86.250,00 | 95,83 |
| UKUPNO RASHODI | 3.985.000,00 | 1.690.730,11 | 42,43 |

KLASA: 400-06/20-01/02

URBROJ. 2158/02-01-20-33

U Antunovcu, 12. svibnja 2020. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević