Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 i 110/18) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19 i 3/20), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 29. travnja 2020. godine, donosi

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2019. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. održavanje nerazvrstanih cesta | 442.000,00 | 175.954,69 | 39,81 |
| 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima | 125.000,00 | 95.857,54 | 76,69 |
| 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 50.000,00 | 28.937,50 | 57,88 |
| 4. održavanje javnih zelenih površina | 296.000,00 | 292.529,95 | 98,83 |
| 5. održavanje groblja | 47.000,00 | 17.226,66 | 36,65 |
| 6. održavanje čistoće javnih površina | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| 7. održavanje javne rasvjete | 245.000,00 | 237.075,52 | 96,77 |
| UKUPNO RASHODI | 1.240.000,00 | 852.581,86 | 68,76 |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u iznosima:

1. redovno održavanje					                 	               116.882,81

2. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova			                 23.759,38

3. horizontalna signalizacija						                   5.500,00

4. zimsko održavanje							                 29.812,50

ukupno kuna		               			                           175.954,69

1. Redovno održavanje: Izvršeni su radovi na održavanju nerazvrstanih cesta  u ulicama Kralja Zvonimira (u produžetku), ulica Mirna (odvojak Pavlović), kamena cesta prema Ivanovac pustari, kamena cesta prema lovačkoj kućici. Radovi na struganju cestovnih bankina uz nerazvrstanu cestu od Mjesnog groblja Ivanovac do ulice Mala, u ulici Hrvatskih branitelja, u ulici N. Š. Zrinskog, u Ulici Hrvatske Republike, Dr. Franje Tuđmana, Crkvenoj i Držaničkoj nisu izvršeni i prenose se u 2020. godinu.

2. Dobava i postava (zamjena) prometnih znakova: Izrađen prometni elaborat za postav uspornika u ulici Crkvena u Ivanovcu i postavljeni uspornici.

3. Horizontalna signalizacija: Obnova oznaka pješačkih prijelaza u ulicama Petra Svačića, Mirna i Kralja Zvonimira nije izvedena i prenosi se u 2020. godinu.

4. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 17,11 km izvršeno je u potpunosti i u skladu sa potrebama i na osnovi Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

# Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 4.

Održavanje javnih zelenih površina izvršeno je u iznosima:

1. održavanje pješačkih staza  					                                 5.000,00

2. održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta				                     4.000,00

3. održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima	                                 3.000,00

4. sađenje i održavanje javnog zelenila				                               83.857,54

ukupno kuna								                   95.857,54

1.  Održavanje pješačkih staza: Radovi na popravaku pješačkih staza u Gospodarskoj zoni Antunovac i u središtu naselja Ivanovac nisu u potpunosti izvršeni. Dio radova je prenesen u 2020. godinu

2. Održavanje dječjih, rukometnih i ostalih igrališta: Radovi na popravku igrala na dječjim igralištima izvršeni su redovito i prema potrebama.

3. Održavanje spomen obilježja, spomenika Hrvatskim braniteljima i kipa Gospe: Radovi čiščenja i pranja spomen obilježja i spomenika te uređenje zelenila i cvjetnjaka u okolišu obavljani su redovito prema potrebama.

4. Sađenje i održavnje javnog zelenila:  Izvršena je sadnja sadnica  javora u drvored na biciklističkoj stazi Antunovac-Ivanovac i sadnica okruglog javora u drvored u ulici Tina Ujevića. Izvršena je zamjena osušenih sadnica novim sadnicama, orezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u Dugoj ulici i u središtu naselja Ivanovac, orezivanje stabala u drvoredima u ulicama Školska, Hrvatske Republike, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Antunovcu. Uklanjanjena su osušena stabla u Ulicama Školska, Braće Radića i  Duga ulica. Sađenje cvjetnih gredica u središtima naselja, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere izvršeno je dva puta o toku godine. Sadnice su redovito zalijevane i prihranjene tijekom cijele godine.

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 5.

Odvodnja atmosferskih voda izvršena je u iznosima:

1. izvršeno je strojno izmuljivanje kanala u Crkvenoj ulici i zacijevljenje kanala  u ulici Hrvatske Republike

28.937,50

2. ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira, Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac izvršio je Vlastiti pogon

ukupno kuna	                                                                                                                    28.937,50

- Održavanje  javnih zelenih površina

Članak 6.

Održavanje čistoće u djelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina izvršeno je u iznosima:

1. održavanje javnih zelenih površina				         	  	                285.529,95

2. sađenje i održavanje cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama		                    4.000,00

3. održavanje javnog zelenila					                                            3.000,00

ukupno kuna	             					                            292.529,95

Potrebni i planirani radovi na pripremi javnih površina za košenje koji su obuhvaćali ravnanje, čišćenje i valjanje istih obavljeni su  na svim javnim površinama koje su u sustavu održavanja. Izvršeno je ravnanje građevinskim strojem grederom javne površine na lokaciji „Jezero“ naselju Antunovac

Radovi na košenju trave obavljani su sukladno godišnjem Planu prema mogućnostima. U redoviti sustav košenja uvedene su nove površine „Jezero“ u naselju Antunovac i izgrađeno odmorište „Kolođvar“. Ukupno se kosilo 37 ha javnih zelenih površina.

Planirani radovi na održavanju javnog zelenila i sađenju cvijeća obavljeni su u skladu sa planom.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Planirano održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeno je u potpunosti:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		                     1.756,12

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva	                                             1.345,52

3. usluga održavanja groblja							                   14.125,02

ukupno kuna								                   17.226,66

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 8.

Održavanje čistoće javnih površina izvršeno je u iznosima:

1. čišćenje otpada sa javnih površina	 i saniranje divljih deponija 	                                        0,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				                     4.500,00

3. čišćenje snijega i leda s javnih površina		                     	                                    500,00

ukupno kuna             						                                 5.000,00

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina  u središtima oba naselja, na autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja obavio je redovito Vlastiti pogon.

2. Čišćenje ostalih javnih površina koje su u sustavu održavanja obavio je prema planu Vlastiti pogon.

3. Čišćenje snijega i leda vršilo se prema potrebi i u organizaciji Vlastitog pogona.

- Održavanje javne rasvjete

Članak 9.

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                                182.986,23

2. održavanje javne rasvjete							                   40.262,81

3. postavljanje dekorativne rasvjete za Božićne i Novogodišnje praznike                       13.826,48

ukupno kuna							                             237.075,52

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu ostvaren je u okvirima planirane potrošnje.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao se prema stvarnim potrebama i na vrijeme.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete: Obavljeno je u vrijeme Božićnih i Novogodišnjih praznika.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 10.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 460.000,00 | 523.823,06 | 113,87 |
| Godišnja grobna naknada | 85.000,00 | 88.571,28 | 104,20 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine – poljoprivreda | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opći prihodi i primici | 315.000,00 | 140.187,52 | 44,50 |
| Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| UKUPNO PRIHODI | 1.240.000,00 | 852.581,86 | 64,48 |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 9. ovog Programa..

Članak 12.

Ovaj Prijedlog daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

KLASA: 400-06/20-01/02

URBROJ. 2158/02-01-20-19

U Antunovcu, 29. travnja 2020. godine

Općinski načelnik

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.