Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 48. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2020. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

| PRIHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 197.000,00 | 241.384,97 | 122,53% |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 2.226,93 | 18,56% |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 51.400,00 | 114,22% |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 5.147,50 | 25,74% |
| Naknada za zadr. nezakonito izgr. zgrade u prostoru | 18.000,00 | 2.697,72 | 14,99% |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 74,79 | 7,48% |
| Naknada za koncesije | 20.000,00 | 25.680,89 | 128,40% |
| Prihodi za posebne namjene - poljoprivreda | 150.000,00 | 10.563,38 | 7,04% |
| Opći prihodi i primici | 908.000,00 | 444.123,98 | 48,91% |
| Ostale pomoći | 1.838.000,00 | 512.624,30 | 27,89% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 1.045.000,00 | 145.954,52 | 13,97% |
| Pomoći EU | 4.605.000,00 | 90.055,50 | 1,96% |
| Pomoći EU za gosp. zonu | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| UKUPNO PRIHODI | 9.060.000,00 | 1.731.934,48 | 19,12% |

| RASHODI | PLANIRANO | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| HEP - plin | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Vodovod - kanalizacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Vodovod - vodoopskrba | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Subvencije priključaka na sustav odvodnje | 10.000,00 | 1.000,00 | 10,00% |
| Naknade braniteljima prema Zakonu | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pješački prijelazi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izgradnja groblja – Antunovac, Ivanovac | 14.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Oprema – javne površine | 190.000,00 | 173.768,33 | 91,46% |
| Oprema – ralica za snijeg | 50.000,00 | 49.875,00 | 99,75% |
| Oprema - groblja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izgradanja na javnim površinama | 30.000,00 | 7.987,50 | 26,63% |
| Izgradnja nerazvrstane ceste Kr. Zvonimira | 5.310.000,00 | 130,05 | 0,00% |
| Gradnja prometnica u zoni | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| Nogostupi | 500.000,00 | 10.563,38 | 2,11% |
| Nadzorne kamere | 87.000,00 | 86.123,75 | 98,99% |
| Izgradnja javne rasvjete | 1.440.000,00 | 355.999,32 | 24,72% |
| Dj. igrališta i oprema | 352.000,00 | 100.025,00 | 28,42% |
| Komunalna mehanizacija | 245.000,00 | 245.000,00 | 100,00% |
| Projektiranje Zelene tržnice | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sanacija ul. T. Ujevića | 503.000,00 | 501.462,15 | 99,69% |
| UKUPNO RASHODI | 9.060.000,00 | 1.731.934,48 | 19,12% |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/21-01/02

URBROJ: 2158/02-01-21-25

U Antunovcu, 16. ožujka 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević