Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20 i 2/21), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 48. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2021. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2020. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. održavanje nerazvrstanih cesta | 275.000,00 | 167.237,50 | 60,81% |
| 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima | 440.000,00 | 404.576,25 | 91,95% |
| 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 85.000,00 | 82.278,13 | 96,80% |
| 4. održavanje javnih zelenih površina i građevina i predmeta javne namjene | 317.000,00 | 312.623,67 | 98,62% |
| 5. održavanje groblja | 47.000,00 | 30.513,11 | 64,92% |
| 6. održavanje čistoće javnih površina | 35.000,00 | 5.000,00 | 14,29% |
| 7. održavanje javne rasvjete | 225.000,00 | 214.335,21 | 95,26% |
| UKUPNO RASHODI | 1.424.000,00 | 1.216.563,87 | 85,43% |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u iznosima:

1. redovno održavanje					                 	                             92.562,50

2. dobava i postava (zamjena) prometnih znakova			                              74.675,00          ukupno kuna		               			                                                    167.237,50

Izvršeni su radovi na sanaciji dijela ceste i sustava oborinske odvodnje u ulici Tina Ujevića u naselju Antunovac u dužini od 250 metara.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji uređenja prometa u oba naselja Općine ugrađeni su prometni znakovi i označeni pješački prijelazi. Ukupno je ugrađeno 92 prometna znaka.

Zimsko održavanje cesta nije obavljano jer nije bilo snježnih padalina.

# Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 4.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima izvršeno je u iznosu:

1. održavanje pješačkih staza						                             404.576,25

Prilikom izrade biciklističkih staza u oba naselja izvršen je popravak pješačkih staza na pojedinim dionicama u ulicama Duga, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića.

- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 5.

Odvodnja atmosferskih voda izvršena je u iznosima:

1. izrada oborinske kanalizacije u ulici Mirna                                                                    57.696,88

2. proširenje zacijevljenja kanala biciklističke staze prema Korođgradu i kod Krža u naselju Ivanovac                                                                                                                              24.581,25

2. ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira, Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac (Vlastiti Pogon)  	______

ukupno kuna	                                                                                                                    82.278,13

- Održavanje  javnih zelenih površina i građevina i predmeta javne namjene

Članak 6.

Održavanje javnih površina izvršeno je u iznosima:

1. održavanje javnih zelenih površina				         	  	                 179.325,22

2. sađenje i održavanje cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama		                   34.400,19

3. održavanje dječjih igrališta						                               14.800,00

4. održavanje građevina i predmeta javne namjene				                   84.098,26

ukupno kuna	                         					                             312.623,67

Priprema za košenje i košenje trave na javnim površinama u periodu travanj-listopad vršilo se sukladno Planu košenja. Ukupno je u sustavu održavanja 38 ha javnih površina.

U ulici Ante Starčevića zaseđeno je 60 stabala javora u djelovima ulice u kojima je zelenilo uništeno građenjem biciklističke staze.

Cvjetne gredice u središtima naselja sađene su dva puta u tijeku godine.

- Održavanje groblja

Članak 7.

Održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeno je u iznosima:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		                     3.000,00

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva	                                           12.000,00

3. usluga održavanja groblja							                   15.513,11

ukupno kuna	             							                   30.513,11

- Održavanje čistoće javnih površina

Članak 8.

Održavanje čistoće javnih površina izvršeno je:

1. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				                     5.000,00

Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina u središtima oba naselja, na  autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja vršilo se dva puta mjesečno u organizaciji Vlastitog pogona Općine Antunovac.

- Održavanje javne rasvjete

Članak 9.

Održavanje javne rasvjete izvršeno je:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                                178.714,00

2. održavanje javne rasvjete							                   35.641,13

ukupno kuna     							                             214.355,21

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 10.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 460.000,00 | 446.342.03 | 97,03% |
| Godišnja grobna naknada | 85.000,00 | 91.104,77 | 107,18% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine – poljoprivreda | 270.000,00 | 262.562,50 | 97,25% |
| Ostali prihodi za posebne namjene - poljoprivreda | 235.000,00 | 234.576,25 | 99,82% |
| Opći prihodi i primici | 297.000,00 | 104.978,32 | 35,35% |
| Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos) | 67.000,00 | 67.000,00 | 100,00% |
| Ostale pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| UKUPNO PRIHODI | 1.424.000,00 | 1.216.563,87 | 85,43% |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 9. ovog Programa.

Članak 12.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-06/21-01/02

URBROJ: 2158/02-01-21-26

U Antunovcu, 16. ožujka 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Zlatko Matijević