## Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 32. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20, 2/21 i 7/21), Općinsko vijeće Općine Antunovac na svojoj 12. sjednici održanoj dana 19. svibnja 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2021. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Antunovac, kako slijedi:

1. Građevine komunalne infrastrukture izgrađene radi uređenja neuređenih dijelova  građevinskog područja:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | Planirani iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| A100006 | Kapitalne dotacije javnom sektoru | 20.000,00 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 0,00 |

2. Građevine komunalne infrastrukture izgrađene u uređenim dijelovima građevinskog područja:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100001 | Izgradnja nogostupa |  |  |  |  |
|  | Izgradnja nogostupa i pj. prijelaza | 10.000,00 | Opći prihodi | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Nogostup Kolodvorska ulica | 359.388,00 | Ostale pomoći | 253.388,00 | 352.210,35 |
|  |  |  | Namjenski prihodi | 106.000,00 |  |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100021 | Pješačko-biciklistička staza Ul. Vilima Hefera | 620.000,00 | Opći prihodi | 20.000,00 | 619.913,01 |
|  |  |  | Ostale pomoći | 600.000,00 |  |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100022 | Kolodvorska ulica | 533.000,00 | Ostale pomoći | 92.000,00 | 530.472,51 |
|  |  |  | Namjenski prihodi | 441.000,00 |  |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100011 | Izgradnja groblja | 20.000,00 | Ostali prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 0,00 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100012 | Oprema | 305.000,00 | Ostali prihodi za posebne namjene | 75.000,00 | 64.084,25 |
|  |  |  | Ostale pomoći | 145.000,00 | 138.596,25 |
|  |  |  | Prihodi od prodaje nef. imovine iz poljo. | 85.000,00 | 85.000,00 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100016 | Izgradnja na javnim površinama | 30.000,00 | Ostali prihodi za posebne namjene | 30.000,00 | 24.500,54 |

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100009 | Javna rasvjeta – Ul.Vilima Hefera | 250.000,00 | Ostale pomoći | 250.000,00 | 228.283,54 |
| K100009 | Javna rasvjeta | 25.000,00 | Ostale pomoći | 25.000,00 | 24.500,00 |

3. Građevine komunalne infrastrukture izgrađene izvan građevinskog područja:

| Šifra aktivnosti | Projekti i aktivnosti | iznos | Izvor sredstava |  | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Izvor | Iznos |  |
| K100009 | Javna rasvjeta - izgradnja |  |  |  |  |
|  | Izgradnja javne rasvjete Josipin dvor | 10.000,00 | Ostale pomoći | 10.000,00 | 6.250,00 |

Ukupna realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini ostvarena je u iznosu 2.073.810,45 kuna što je 95,02% planiranog. Sredstva za izvršenje Programa realizirana su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN | OSTVARENO | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalni doprinos | 157.000,00 | 157.000,00 | 100,00% |
| Vodni doprinos | 12.000,00 | 7.305,39 | 60,88% |
| Šumski doprinos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Usluga ukopa | 45.000,00 | 48.400,00 | 107,56% |
| Naknada za dodjelu grobnog mjesta | 20.000,00 | 10.972,50 | 54,86% |
| Naknada za promjenu namjene polj. zem. u građ. | 1.000,00 | 15,45 | 1,55% |
| Naknada za koncesije | 25.000,00 | 3.765,51 | 15,06% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine - poljoprivreda | 85.000,00 | 85.000,00 | 100,00% |
| Namjenski iz poljoprivrede | 441.000,00 | 438.472,51 | 99,43% |
| Ostale pomoći | 1.275.388,00 | 1.202.966,08 | 94,32% |
| Prihodi od zaduživanja – kratkoročni RH | 120.000,00 | 119.913,01 | 99,93% |
| UKUPNO PRIHODI | 2.182.388,00 | 2.073.810,45 | 95,02% |

Članak 2.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-02/22-01/01

URBROJ: 2158-8-01-22-39

U Antunovcu, 19. svibnja 2022. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zlatko Matijević