Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20, 2/21 i 7/21), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 18. svibnja 2023. godine, donosi

PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Antunovac u 2022. godini

- UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

- IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:

| RASHODI | Planirano | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. održavanje nerazvrstanih cesta | 655.000,00 | 545.608,76 | 83,30% |
| 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima | 590.000,00 | 583.602,50 | 98,92% |
| 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 20.000,00 | 17.462,50 | 87,31% |
| 4. održavanje javnih zelenih površina | 341.000,00 | 274.485,11 | 80,49% |
| 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 10.000,00 | 7.000,00 | 70,00% |
| 6. održavanje groblja | 52.700,00 | 40.428,34 | 76,71% |
| 7. održavanje čistoće javnih površina | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| 8. održavanje javne rasvjete | 360.000,00 | 326.450,08 | 90,68% |
| UKUPNO RASHODI | 2.033.700,00 | 1.800.037,29 | 88,51% |

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 3.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,60 kilometara nerazvrstanih cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u idućim iznosima:

1. redovno održavanje					                 	               544.733,76

2. dobava i postav (zamjena) prometnih znakova			                      875,00

3. horizontalna signalizacija						                          0,00

4. zimsko održavanje							                          0,00

ukupno kuna		               			                                       545.608,76

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

- Redovno održavanje: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Mirnoj ulici u naselju Antunovac.  Rekonstrukcija nerazvrstane cest u Ulici Ante Starčevića, zamjena kamenoga materijala i ugradnja asvaltnog plašta.

2. Dobava i postav (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te    zamjena istrošenih (uništenih).

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza prema potrebi u naseljima Antunovac i Ivanovac.

4. Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta u dužini od 17,30 km prema potrebama i na osnovi   Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu.

# 2.  Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Članak 4.

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje pješačkih staza 							 225.040,00

2. održavanje biciklističkih staza 					             358.562,50

ukupno kuna								             583.602,50

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Održavanje pješačkih staza: izgradnja pješačkih staza u Kolodvorska ulica u naselju Antunovac, Držanička ulicaa u naselju Ivanovac.

2. Održavanje biciklističkih staza obuhvaća: Popravak ulegnuća na biciklističkoj stazi  u njenom dijelu između Antunovac Ivanovac.

3.  Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Članak 5.

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda obuhvaća:

1.  strojno izmuljivanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u

ulicama Duga dionica 400 m, Držanička dionica 100 m                                             0,00

2.  strojno košenje trave u kanalima koji se nalaze u građevinskom području a

nisu u obuhvatu obiteljskih kuća                                                                        17.462,50

3.  ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom

sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira,

Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac  	______                                    0,00

ukupno kuna	                                                                                                   17.462,50

4.  Održavanje  javnih zelenih površina

Članak 6.

Održavanje javnih zelenih površina izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje javnih zelenih površina				         	  	 166.250,61

2. održavanje dječjih igrališta sa pripadajućom opremom,			   14.517,00

3. održavanje i sađenje drvoreda, cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama    92.717,50

4. održavanje športskih objekata					                 1.000,00

ukupno kuna	             					                         274.485,11

izvršeno je se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina:

Pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za košenje.

Redovno košenje trave dva puta mjesečno većih javnih površina (središta oba naselja, dječja igrališta, sportski centri, spomen obilježja i spomenici) u periodu travanj-listopad. Ostale javne zelene površine koje su uvrštene u plan košenja kose se jednom mjesečno. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 35 ha javnih zelenih površina.

2. Održavanje dječjih igrališta sa pripadajućom opremom obuhvaća: redovne popravke igrala na dječjim igralištima, ličenje i zaštitu drvenih i metalnih igrala na dječjim igralištima u središtu naselja Ivanovac i u dvorištu Dječjeg vrtića Ivanovac.

3. Održavnje i sađenje javnog zelenila:

Sađenje sadnica na lokalitetu Jezero, zamjena osušenih sadnica uz biciklističku stazu Antunovac-Ivanovac novim sadnicama.

Orezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u Dugoj ulici i u središtu naselja Ivanovac, stabala u drvoredima u ulicama Školska, Hrvatske Republike, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Antunovcu, uz biciklističku stazu Antunovac-Ivanovac, drvoreda u Gospodarskoj zoni Antunovac i sadnica ruža u središtima naselja i kod kipa Gospe u parku u Držaničkoj ulici.

4. Održavanje športskih objekata:

Redovan pregled stanja, čišćenje rukometnih i košarkaških igrališta u naselju Ivanovac. Zamjena mreža na golovima i mrežica na koševima na početku godine.

5.  Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Članak 7.

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima                                       2.500,00

2. održavanje spomenika 					                             4.500,00

ukupno kuna                                                                                                         7.000,00

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima obuhvaća pranje i pometanje 10 nadstrešnica u naseljima Antunovac i Ivanovac jedan puta mjesečno.

2. Održavanje spomenika obuhvaća redovno pranje i čišćenje jedan puta mjesečno spomenika Hrvatskim braniteljima u naseljima Antunovac i Ivanovac i spomen obilježja mjesta masovnih grobnica Orlovnjak i Mjesno groblje Antunovac.

6.  Održavanje groblja

Članak 8.

Održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeno je u idućim iznosima:

1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)		      8.400,00

2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva	                                        11.028,34

3. usluga održavanja groblja							    21.000,00

ukupno kuna								                40.428,34

7.  Održavanje čistoće javnih površina

Članak 9.

1. čišćenje otpada sa javnih površina i saniranje divljih deponij                                    0,00

2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 				       5.000,00

ukupno kuna             						                               5.000,00

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina u središtima oba naselja, na  autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja.

2. Čišćenje ostalih javnih površina koje su u sustavu održavanja.

3. Čišćenje snijega i leda po potrebi.

8.  Održavanje javne rasvjete

Članak 10.

Održavanje javne rasvjete izvršeno je u idućim iznosima:

1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                    271.589,08

2. održavanje javne rasvjete							     54.861,00

ukupno kuna							                           326.450,08

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

2. Pregled i popravak javne rasvjete.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete.

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 11.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:

| PRIHODI | PLAN | Ostvareno | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunalna naknada | 485.000,00 | 511.255,30 | 105,41% |
| Godišnja grobna naknada | 85.000,00 | 92.949,12 | 109,35% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine – poljoprivreda | 560.000,00 | 553.602,50 | 98,86% |
| Ostali prihodi za posebne namjene - poljoprivreda | 173.000,00 | 173.000,00 | 100,00% |
| Opći prihodi i primici | 123.700,00 | 129.493,87 | 104,68% |
| Ostale pomoći | 70.000,00 | 330.555,32 | 472,22% |
| Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos) | 95.000,00 | 9.181,18 | 9,66% |
| Prihodi od prodaje nef. imovine | 442.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| UKUPNO PRIHODI | 2.033.700,00 | 1.800.037,29 | 88,51% |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 11. ovog Programa.

Članak 13.

Ovaj Prijedlog izvješća daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.

Članak 14.

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».

KLASA: 400-02/23-01/01

URBROJ: 2158-8-01-23-20

U Antunovcu, 18. svibnja 2023. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.