Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i članka 45. Statuta Općine Antunovac («Službeni glasnik Općine Antunovac» broj 2/13, 3/18, 7/19, 3/20, 2/21 i 7/21), Općinski načelnik Općine Antunovac dana, 22. travnja 2026. godine, donosi
PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU 

Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Antunovac u 2025. godini

I. UVODNE ODREDBE
Članak 1. 

  Utvrđuje se izvršenje Programa s opisom i opsegom poslova održavanja komunalne infrastrukture s prikazom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvorima financiranja.

II. IZVRŠENJE PROGRAMA S OPISOM I OPSEGOM POSLOVA ODRŽAVANJA 

Članak 2.


Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je za ove komunalne djelatnosti:
	RASHODI     
	Planirano
	Ostvareno
	Indeks %

	1. održavanje nerazvrstanih cesta 

	90.000,00     
	82.406,14
	91,56%

	2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet mot.vozilima
	78.300,00
	76.688,75
	97,94%

	3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
	7.960,00
	0,00
	0,00%

	4. održavanje javnih  zelenih površina                         
	215.290,00
	53.822,93
	25,00%

	5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
	1.400,00
	1.300,00
	92,86%

	6. održavanje groblja
	6.240,00
	3.784,99
	60,66%

	7. održavanje čistoće javnih površina
	3.160,00
	1.000,00
	31,65%

	8. održavanje javne rasvjete
	80.000,00
	55.981,21
	69,98%

	UKUPNO RASHODI
	482.350,00
	274.984,02
	57,01%


1. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 3.

Prema evidenciji nerazvrstanih cesta Općina Antunovac upravlja sa 17,60 kilometara nerazvrstanih cesta. Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeno je u idućim iznosima:

1. redovno održavanje




                 
                  81.553,04 

2. dobava i postav (zamjena) prometnih znakova                                                  1.696,01
3. horizontalna signalizacija





                          0,00
4. zimska služba






                          0,00

  ukupno eura
               


                                                      82.406,14               


                                          
          Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Redovno održavanje:  popravak udarnih rupa na asfaltnom plaštu, prema utvrđenom stanju u odnosu na proteklo razdoblje od zadnje sanacije u svim ulicama, popravak ulegnuća na trasi kanalizacije i podizanje šahtova u odvojku u ulici Kralja Zvonimira i u Držaničkoj ulici, struganje cestovnih bankina uz nerazvrstanu cestu od Mjesnog groblja Ivanovac do Male ulice, u Ulici Hrvatskih branitelja, u Ulici N. Š. Zrinskog, u Ulici Hrvatske Republike, u Ulici Petra Svačića, u ulici Dr. Franje Tuđmana, Crkvenoj i Držaničkoj, nasipanje cestovnih bankina kamenom mješavinom 0-30 mm u sloju od 30 mm u ulicama Tina Ujevića, Hrvatske Republike, Držanička i Mala.

2. Dobava i postav (zamjena) prometnih znakova: redovni pregledi prometnih znakova te zamjena prema potrebi.

3. Horizontalna signalizacija: obnova oznaka pješačkih prijelaza prema potrebi u naseljima Antunovac i Ivanovac.

4. Zimska služba održava prohodnost  nerazvrstanih cesta u dužini od 17,42 km prema potrebama i na osnovi Izvedbenog programa zimske službe.

       2.  Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
Članak 4.

    Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima izvršeno je u idućim iznosima:

    1. održavanje pješačkih staza 






   48.826,35
          2. održavanje biciklističkih staza 




               27.862,50
           ukupno eura







               76.688,85

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1.  Održavanje pješačkih staza: popravak pješačkih staza u Antunovacu u ulicama Ante Starčevića Školska, u Ivanovacu  u ulicama Duga  i Čepinska.

2. Održavanje biciklističkih staza obuhvaća: Popravak ulegnuća na biciklističkoj stazi u ulici i popravak biciklističke staze Antunovac-Ivanovac i Antunovac-Josipin Dvor.

        3.  Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
Članak 5.

           1.  strojno izmuljivanje kanala i čišćenje cijevnih propusta ispod kolnih ulaza u 

           ulicama Duga dionica 400 m, Držanička dionica 100 m                                               0,00

2.  strojno košenje trave u kanalima koji se nalaze u građevinskom području a 

nisu u obuhvatu obiteljskih kuća                                                                                  0,00               

            3.  ručno čišćenje mulja iz taložnih šahtova i otvorenih taložnica u poluotvorenom

            sustava oborinske odvodnje u ulicama Mirna, A. Starčevića, Kralja Zvonimira, 

            Braće Radića, Gospodarska zona Antunovac  
______                                      0,00

            ukupno eura                                                                                                                  0,00 

 4.  Održavanje  javnih zelenih površina
Članak 6.


Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća:

1. održavanje javnih zelenih površina



         
  
    47.152,93
2. održavanje dječjih igrališta sa pripadajućom opremom,


      1.520,00

            3. održavanje i sađenje drvoreda, cvjetnih gredica i cvijeća u žardinjerama       1.400,00
4. održavanje športskih objekata




                  1.500,00

5. Sadnice stabala   


                                                                  2.250,00
    
ukupno eura
             




                            53.822,93
izvršeno je se slijedeći normativi:

1. Održavanje javnih zelenih površina: 

Pregled, čišćenje i ručno uravnavanje svih zelenih površina u ožujku u svrhu prilagodbe za košenje.

 Redovno košenje trave dva puta mjesečno većih javnih površina (središta oba naselja, dječja igrališta, sportski centri, spomen obilježja i spomenici) u periodu travanj-listopad. Ostale javne zelene površine koje su uvrštene u plan košenja kose se jednom mjesečno. Ukupno je u sustavu redovnog održavanja 35 ha javnih zelenih površina.

2. Održavanje dječjih igrališta sa pripadajućom opremom obuhvaća: redovne popravke igrala na dječjim igralištima, ličenje i zaštitu drvenih i metalnih igrala na dječjim igralištima.

3. Održavnje i sađenje javnog zelenila: 

Sađenje sadnica na lokalitetu Jezero, zamjena osušenih sadnica .

Orezivanje stabala javora, jasena i kuglastog bagrema u Dugoj ulici i u središtu naselja Ivanovac, stabala u drvoredima u ulicama Braće Radića, Školska, Hrvatske Republike, Kralja Zvonimira i Ante Starčevića u Antunovcu, uz biciklističku stazu Antunovac-Ivanovac, drvoreda u Gospodarskoj zoni Antunovac i sadnica ruža u središtima naselja i kod kipa Gospe u parku u Držaničkoj ulici. 

Sađenje cvijetnih gredica dva puta godišnje kod spomenika Hrvatskih branitelja u Ivanovcu, oko kipa Gospe i u postavljene žardinjere kod Hrvatskih domova, zalijevanje i prihrana tijekom cijele godine       

4. Održavanje športskih objekata:

Redovan pregled stanja, čišćenje rukometnih i košarkaških igrališta u naselju Antunovac i Ivanovac. Zamjena mreža na golovima i mrežica na koševima po potrebi.

       5.  Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene







Članak 7.


Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene izvršeno je u idućim iznosima:

1. održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima                                         600,00

2. održavanje spomenika 




                               700,00

              ukupno eura                                                                                                         1.300,00

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima obuhvaća pranje i pometanje 8 nadstrešnica u naseljima Antunovac, Ivanovac i Gospodarskoj zoni Antunovac jedan puta mjesečno.

2. Održavanje spomenika obuhvaća redovno pranje i čišćenje jedan puta mjesečno spomenika Hrvatskim braniteljima u naseljima Antunovac i Ivanovac i spomen obilježja mjesta masovnih grobnica Orlovnjak i Mjesno groblje Antunovac.  
6.  Održavanje groblja

Članak 8.

Održavanje Mjesnih groblja Antunovac i Ivanovac izvršeno je u idućim iznosima:

   1. košenje trave sa čišćenjem grobnih mjesta (dva puta mjesečno)

          593,86
   2. održavanje objekata mrtvačnica, centralnih križeva
                                           2.441,13
   3. usluga održavanja groblja






          750,00
         ukupno eura







                  3.784,99
7.  Održavanje čistoće javnih površina

Članak 9.

         1. čišćenje otpada sa javnih površina i saniranje divljih deponij                                    0,00 

         2. redovno čišćenje i pometanje javnih površina 



       1.000,00

            ukupno eura             





                               1.000,00

Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Čišćenje, odvoz i zbrinjavanje otpada sa javnih površina u središtima oba naselja, na  autobusnim stajalištima, biciklističkim stazama, dječjim i sportskim igralištima, Spomen obilježjima, javnim površinama u Gospodarskoj zoni Antunovac te većim javnim površinama koje se nalaze u sustavu održavanja vršit će se dva puta mjesečno. 

2. Čišćenje ostalih javnih površina koje su u sustavu održavanja vršit će se jedan puta mjesečno.
8.  Održavanje javne rasvjete


Članak 10.

          Održavanje javne rasvjete izvršeno je u idućim iznosima:

          1. trošak električne energije za javnu rasvjetu                                                     32.823,83
          2. Izmjena LED žarulja







             0,00

          3. održavanje javne rasvjete






    23.157,38
           ukupno eura






                            55.981,21
Ostvarivanje programa iz prethodnog stavka izvršeno je:

1. Utrošak električne energije za javnu rasvjetu planira se sa 300.000,00 kWh godišnje.

2. Pregled i popravak javne rasvjete obavljao bi se šest puta godišnje a obuhvaćao bi zamjenu i  popravak neispravnih rasvjetnih tijela, ažuriranje režima rada svjetiljki i postavljanje dekorativne rasvjete.

3. Postavljanje dekorativne rasvjete: obuhvaća postavljanje 60 dekorativnih elemenata na stupove  javne rasvjete i ukrašavanje smreka u središtima naselja Antunovac i Ivanovac.


III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 11.
Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini ostvarena su iz slijedećih izvora:
	PRIHODI  
	PLAN
	Ostvareno
	Indeks %

	Komunalna naknada
	66.000,00
	70.950,64
	110,97%

	Godišnja grobna naknada
	12.000,00
	11.848,80
	105,57%

	Prihodi od prodaje nef. imovine – poljoprivreda

	27.000,00
	27.000,00
	100,00%

	Ostali prihodi za posebne namjene - poljoprivreda
	27.430,00
	27.430,00
	44,46%

	Opći prihodi i primici       
	37.040,00
	32.647,43
	35,24%

	Ostale pomoći
	266.760,00
	64.764,32
	100,95%

	Ostali namjenski prihodi (Kom. doprinos)
	46.120,00
	40.342,83
	0,00

	UKUPNO PRIHODI
	482.350,00
	274.984,02
	84,66%


IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.


Program je izvršen na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarivanja prihoda proračunskih sredstava iz članka 11. ovog Programa.
Članak 13.

Ovaj Prijedlog izvješća daje se Općinskom vijeću Općine Antunovac na usvajanje.
Članak 14. 

Ovo Izvješće će se objaviti u «Službenom glasniku Općine Antunovac».  

KLASA: 400-02/26-01/01

URBROJ: 2158-8-01-26-13
U Antunovcu, 22. travnja 2026. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.
